Que son las Arquitecturas Empresariales

Las Arquitecturas Empresariales (o Arquitectura Empresarial, Enterprise Architecture – EA) son una forma estructurada de describir y diseñar cómo funciona una organización y cómo debe evolucionar, alineando:

- Estrategia y objetivos del negocio

- Procesos (cómo se trabaja)

- Información y datos (qué se usa y dónde vive)

- Aplicaciones (qué sistemas soportan el trabajo)

- Tecnología (infraestructura, redes, nube, seguridad)

En pocas palabras: es el “plano maestro” de la empresa, para que negocio y tecnología no crezcan “a pedazos” sino con coherencia.

¿Para qué sirve?

- Alinear TI con la estrategia (que los sistemas soporten lo que la empresa quiere lograr).

- Reducir duplicidades (apps repetidas, datos inconsistentes).

- Mejorar la toma de decisiones (con un mapa claro de dependencias e impacto).

- Planear la transformación digital (hojas de ruta, modernización, nube, integración).

- Gestionar riesgos y cumplimiento (seguridad, continuidad, regulaciones).

¿Qué suele incluir?

Normalmente se organiza en “capas”:

- Arquitectura de Negocio: capacidades, procesos, roles, reglas.

- Arquitectura de Datos/Información: modelos de datos, fuentes, calidad, gobierno.

- Arquitectura de Aplicaciones: portafolio de sistemas, integraciones, servicios/APIs.

- Arquitectura Tecnológica: infraestructura, nube, redes, herramientas, ciberseguridad.

¿Cómo se usa en la práctica?

EA produce “artefactos” como:

- Mapa de capacidades (qué sabe hacer la empresa).

- Arquitectura actual (AS-IS) y arquitectura objetivo (TO-BE).

- Principios y estándares (cómo se debe construir y comprar tecnología).

- Roadmap (iniciativas priorizadas por fases y dependencias).

Si me dices tu contexto (universidad, PYME, EPS, construcción, etc.), te lo aterrizo con un ejemplo real y un mini-diagrama de capas aplicado.

Que tipos de arquitecturas existen?

En el contexto de Arquitectura Empresarial, los “tipos” más usados se organizan así:

1) Tipos (capas) principales de Arquitectura Empresarial

- Arquitectura de Negocio: capacidades, procesos, roles, reglas, indicadores.

- Arquitectura de Datos / Información: modelos de datos, fuentes, calidad, gobierno de datos.

- Arquitectura de Aplicaciones: sistemas, portafolio de aplicaciones, integraciones, APIs/servicios.

- Arquitectura Tecnológica (o de Infraestructura): nube/on-prem, redes, servidores, observabilidad, seguridad base.

2) Arquitecturas “transversales” (cruzan todas las capas)

- Arquitectura de Seguridad: identidades, accesos, cifrado, controles, cumplimiento.

- Arquitectura de Integración: APIs, ESB/eventos, mensajería, patrones de interoperabilidad.

- Arquitectura de Solución: diseño de una solución específica (para un proyecto o producto) alineada con la EA.

- Arquitectura de Datos Analíticos: BI, lago/warehouse, pipelines, gobierno y lineage.

- Arquitectura de Experiencia (UX/CX): canales, journeys, omnicanalidad.

- Arquitectura de Gobierno: principios, estándares, roles (arquitecto empresarial, de dominio, de solución), comité de arquitectura.

3) Tipos por “alcance”

- Arquitectura Empresarial (EA): visión global de la organización.

- Arquitectura de Dominio: una parte del negocio (p. ej., ventas, finanzas, logística).

- Arquitectura de Solución: un sistema/proyecto concreto (p. ej., facturación electrónica).

- Arquitectura de Software: estructura interna del software (módulos, capas, patrones).

4) Tipos por estilo tecnológico (muy comunes hoy)

- Monolítica vs Microservicios

- SOA (orientada a servicios)

- Event-Driven (basada en eventos)

- Serverless

- Nativa en la nube (Cloud-Native)

- Arquitectura en capas / Hexagonal / Clean Architecture (a nivel de software)

Si quieres, te hago un mapa rápido “tipo árbol” para tu caso (por ejemplo: universidad, PYME, EPS o una empresa con SAP/POS), y te digo cuáles son las más importantes y por qué.

y como se cruz con un modelo de gobierno de TI

Se “cruza” así: el Gobierno de TI define quién decide, con qué reglas y con qué controles; la Arquitectura Empresarial define qué se debe construir y cómo debe encajar para cumplir la estrategia sin generar caos técnico.

Cómo se integran en la práctica

1) La arquitectura se vuelve parte de las reglas del juego

- Principios de arquitectura (ej.: “API first”, “dato maestro único”, “cloud por defecto”) → se convierten en políticas de TI.

- Estándares (stack tecnológico, patrones de integración, seguridad) → se vuelven criterios obligatorios para proyectos y compras.

2) Se crea (o fortalece) un órgano de decisión

- Comité de Arquitectura / Architecture Board (parte del modelo de gobierno):

  - Aprueba excepciones

  - Define estándares

  - Resuelve conflictos entre áreas

  - Cuida la coherencia del “mapa” tecnológico

3) La arquitectura entra en los “gates” del ciclo de vida

En los procesos típicos del gobierno (demanda, portafolio, cambios, SDLC), la EA mete puntos de control:

- Gestión de demanda / portafolio:
Usa el mapa de capacidades, brechas (AS-IS vs TO-BE) y el roadmap para priorizar iniciativas.

- Aprobación de proyectos:
Exige arquitectura de solución (integraciones, datos, seguridad, costos) antes de invertir fuerte.

- Compras / proveedores:
Evalúa propuestas contra arquitecturas de referencia y estándares (evita “cada proveedor trae su mundo”).

- Gestión de cambios (CAB):
Verifica impacto en componentes, dependencias, riesgos y compatibilidad con el target.

- Operación (ITIL/servicios):
La arquitectura define observabilidad, continuidad, seguridad y SLAs coherentes con la plataforma.

4) Se conectan con roles y responsabilidades (RACI)

Ejemplo típico:

- CIO/CTO: define dirección y aprueba excepciones de alto impacto.

- Arquitecto Empresarial: custodia TO-BE, estándares y roadmap.

- Arquitecto de Solución: asegura que cada proyecto encaje.

- Seguridad / Datos: validan controles y gobierno de datos.

- PMO / Producto: gestionan portafolio y entregas alineadas.

5) Métricas de gobierno apoyadas por arquitectura

- % de proyectos conformes con estándares

- de excepciones y su costo/riesgo

- Reutilización de APIs/componentes

- Reducción de duplicidad de aplicaciones/datos

- Deuda técnica y tiempo de entrega (time-to-market)

Si me dices qué marco estás usando (o quieres usar) para gobierno (COBIT, ITIL, ISO 38500) y el tipo de organización, te lo aterrizo en un mini “modelo operativo” con comités, artefactos mínimos y puntos de control.

En la Universidad FUTCO hay un area de TI, pero en este momento que se encarga de los procesos propios institucionales, sin embargo se esta construyendo un Centro de Desarrollo Tecnologico apalancado por el Programa de Ingenieria de Sistemas como un centro de practicas, este viene operando hace algun tiempo y ha logrado desarrollar algunos MVP de necesidades de distinatas areas, liderado por un Lider Tecnico y un grupo de estudiantes qu evan rotando supractica, uno de los principales retos es la curva de aprendizaje de los estudiantes, y los tiempos de desarrollo, asi como la calidad de los productos finales

Entiendo perfecto el escenario: TI institucional (operación/soporte/procesos internos) y un Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) como “fábrica de MVPs” con estudiantes rotando. Ahí el cruce con Gobierno de TI + Arquitectura es lo que te permite bajar curva de aprendizaje, mejorar tiempos y asegurar calidad sin “volver burocrático” el centro.

1) Modelo operativo: “TI corre / CDT construye”

Define una frontera clara:

- TI institucional (Run / Operar): infraestructura, cuentas, seguridad, respaldos, continuidad, soporte y operación de producción.

- CDT (Build / Construir): descubrimiento, diseño, desarrollo, pruebas y entrega de MVP/iteraciones.

- Regla clave: el CDT no “sube” a producción sin pasar por guardas mínimas de arquitectura + seguridad + calidad.

Esto evita que los MVP queden “huérfanos” o se vuelvan riesgosos.

2) Gobierno liviano con 3 comités (15–30 min cada uno)

- Comité de Demanda Digital (quincenal): prioriza qué se hace (valor vs esfuerzo).

  - Participan: TI, CDT, dueños de proceso (áreas).

- Comité Técnico/Arquitectura (semanal, corto): valida el cómo (patrones, stack, integración, datos).

  - Participan: líder técnico CDT + referente TI + (si existe) seguridad/datos.

- Gate de salida (por entrega): checklist mínimo antes de liberar a producción.

Con esto el CDT no se frena, pero tampoco improvisa.

3) Arquitectura de referencia para bajar curva de aprendizaje

Lo que más acelera estudiantes es tener una “plataforma base” reutilizable:

- Template estándar de proyectos (backend/frontend) con estructura, convenciones y ejemplos.

- Patrones definidos: autenticación, logging, manejo de errores, validaciones, capas.

- Integración estándar (APIs, eventos o BD) y reglas de datos.

- Ambientes definidos: DEV / QA / UAT / PROD con pasos claros.

Resultado: cada nuevo estudiante aprende “un solo FUTCO-way”, no 10 estilos distintos.

4) Proceso de entrega tipo “fábrica” (simple y repetible)

Flujo recomendado (ligero):

- Intake (formato 1 página): problema, usuario, alcance MVP, criterios de éxito.

- Diseño rápido: mockups + modelo de datos básico + endpoints.

- Sprint corto (1–2 semanas): historias pequeñas, entregables visibles.

- UAT del área (aceptación): checklist + evidencia.

- Paso a PROD (TI): despliegue, monitoreo, respaldo, acceso.

5) Calidad: definición de “hecho” (DoD) + automatización

Para asegurar calidad sin depender del “ojo” del líder técnico:

Definition of Done mínima:

- Código revisado (PR obligatorio)

- Linter/format OK

- Pruebas mínimas (unitarias o de API) + casos borde

- Manejo de errores + logs

- README corto (cómo correr, variables, despliegue)

- Seguridad básica (roles/permisos, no credenciales en código)

- Evidencia de UAT

Y ojalá con CI/CD: cada push corre pruebas/linter automáticamente.

6) Curva de aprendizaje: “Academia CDT” + roles estables

El mayor problema de rotación es que se pierde continuidad. Solución práctica:

- Onboarding de 1–2 semanas (micro-ruta):

  - Día 1–2: stack, repos, flujo Git, ambientes

  - Día 3–5: construir un mini-módulo del template

  - Semana 2: arreglar bugs reales + primer feature pequeño

- Buddy system: cada estudiante nuevo emparejado con uno que ya pasó 1 ciclo.

- Equipo núcleo estable (muy importante):

  - Líder técnico (estable)

  - 1 “dev senior” estudiante/monitor (semi-estable por semestre)

  - 1 QA/soporte funcional (puede ser rol rotativo, pero con guía)

Así no dependes de una sola persona y reduces retrabajo.

7) Métricas para gobernar (sin burocracia)

3–5 indicadores simples:

- Lead time: solicitud → primera entrega

- % retrabajo (bugs post-UAT / post-PROD)

- Velocidad (historias cerradas por sprint)

- Cumplimiento DoD (% entregas que pasan gate a la primera)

- Satisfacción del área (1–5)

8) Plan de implementación rápido (30–60 días)

Semanas 1–2: definir roles + intake 1 página + DoD + repos template.
Semanas 3–4: montar CI básico + ambientes + primer proyecto usando el estándar.
Semanas 5–8: formalizar comités cortos + gate a producción + academia CDT.

Si quieres, te lo dejo armado como “Modelo de Gobierno TI + CDT FUTCO” (documento de 2–3 páginas) con: roles (RACI), comités, flujo end-to-end, checklists y plantillas (intake, diseño, DoD, paso a PROD). Solo dime qué stack usan hoy (Python/Django, Node, Java, etc.) y si despliegan en nube o en servidores de la universidad.

Necesito desarrollar un Modelo de Operaciones de ese Centro de Desarrollo Tecnologico

Aquí tienes un Modelo de Operaciones (Operating Model) v1.0 para el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) – FUTCO, diseñado específicamente para estudiantes en rotación, con foco en reducir curva de aprendizaje, mejorar tiempos y elevar calidad sin volverlo burocrático.

Modelo de Operaciones CDT FUTCO (v1.0)

1) Propósito y alcance

Propósito: entregar soluciones digitales (MVP e iteraciones) a áreas de la universidad con velocidad + calidad + trazabilidad, formando estudiantes en un entorno real.

Alcance CDT (Build):

- Descubrimiento ligero (problema, alcance MVP, criterios de éxito)

- Diseño (UI rápida, modelo de datos, arquitectura de solución)

- Desarrollo, pruebas, documentación

- Entrega a UAT y preparación de paso a producción

Fuera del alcance CDT (Run – TI Institucional):

- Operación productiva, mesa de ayuda, continuidad, backups, cuentas, redes/infra

- Monitoreo productivo y gestión de incidentes (con apoyo del CDT en hypercare)

Regla: TI opera / CDT construye. La producción es “territorio TI”.

2) Estructura organizacional mínima (para rotación estudiantil)

Roles núcleo (estables):

- Sponsor/Director TI (o Vicerrectoría): priorización macro, recursos, política.

- Coordinador CDT (operativo): portafolio, relación con áreas, gobierno.

- Líder Técnico CDT (Tech Lead): estándares, revisiones, arquitectura, calidad.

Roles por iniciativa (por proyecto):

- Product Owner (PO) del área: define necesidad, valida entregables, hace UAT.

- Líder funcional (SME): usuario experto, aclara reglas del proceso.

- Equipo estudiantil: devs (y si aplica: UX, datos).

- QA/Tester (puede ser rol rotativo con guía): pruebas y evidencia.

- DevOps/Plataforma (TI o CDT según madurez): CI/CD y despliegues no-prod.

Clave para calidad: Tech Lead + PO deben ser estables; lo rotativo son estudiantes.

3) Gobierno liviano (rituales y decisiones)

3.1 Comités (cortos)

- Comité de Demanda Digital (quincenal, 30 min)

  - Decide: qué entra / qué se prioriza

  - Participan: Coordinador CDT, Director TI, representantes de áreas

- Comité Técnico de Arquitectura (semanal, 20 min)

  - Decide: stack, integraciones, datos, seguridad mínima, excepciones

  - Participan: Tech Lead CDT + referente TI + (seguridad/datos si existe)

- Gate de salida a producción (por release, checklist)

  - Decide: listo/no listo para productivo

3.2 Criterios de priorización (simple)

- Valor (impacto) 1–5

- Urgencia 1–5

- Esfuerzo 1–5 (estimado por Tech Lead)

- Riesgo/Complejidad 1–5
Score sugerido: (Valor + Urgencia) – (Esfuerzo + Riesgo)

4) Proceso end-to-end (pipeline operativo)

Etapa 0 — Intake (1 página)

Entrada: solicitud del área
Salida: “Ficha MVP” aprobada para Discovery

Etapa 1 — Discovery (3–5 días)

- Entender problema, usuarios, reglas, restricciones

- Definir MVP y criterios de éxito
Salida: backlog inicial + alcance MVP

Etapa 2 — Diseño ligero (2–5 días)

- Mockups rápidos / flujo

- Modelo de datos mínimo

- Contrato de APIs/integraciones
Salida: “Diseño de solución 2–4 páginas” (estándar CDT)

Etapa 3 — Delivery (sprints de 1–2 semanas)

- Desarrollo por historias pequeñas

- PR obligatorio + revisión Tech Lead

- Pruebas mínimas + evidencias
Salida: demo funcional + build candidato

Etapa 4 — UAT y ajuste (1 semana típica)

- PO del área valida con checklist

- Cierre de hallazgos críticos
Salida: acta breve de aceptación UAT

Etapa 5 — Release / Paso a Producción

- Gate de salida + runbook mínimo + notas de versión

- Despliegue productivo lo ejecuta TI (con apoyo CDT)
Salida: release en PROD + hypercare

Etapa 6 — Hypercare (1–2 semanas)

- Seguimiento diario corto

- Corrección rápida de incidentes
Salida: cierre de hypercare + traspaso a operación TI

5) Estándares para reducir curva de aprendizaje

5.1 “FUTCO-way” (base común)

- Plantilla de repositorio (backend/frontend) con estructura definida

- Convenciones: nombres, arquitectura interna, manejo de errores, logging

- Guías: “cómo correr local”, “cómo desplegar a QA”, “cómo hacer PR”

- Catálogo de componentes reutilizables: auth, roles, layouts, APIs base

5.2 Política de Git (mínima)

- Rama principal protegida

- PR obligatorio + 1 revisor (Tech Lead o monitor)

- Checklist de PR: estilo, pruebas, seguridad básica, documentación

6) Calidad y seguridad (gates mínimos)

Definition of Done (DoD) del CDT (obligatoria)

- Funcionalidad completa según historia + criterios de aceptación

- PR revisado

- Pruebas mínimas (unitarias o API) y casos borde

- Logs + manejo de errores

- README actualizado

- Evidencia de UAT (capturas o acta breve)

- Sin secretos en código (variables de entorno)

Gate para producción (TI + CDT)

- Checklist seguridad básica (roles/permisos, control acceso)

- Backups/rollback definidos

- Monitoreo básico (logs, disponibilidad)

- Runbook mínimo L1 (qué hacer si falla)

7) Modelo de rotación estudiantil (para continuidad)

Onboarding estándar (2 semanas):

- Semana 1: stack + repos + flujo Git + tareas guiadas

- Semana 2: bugfix real + feature pequeño + demo

Estructura recomendada por cohorte:

- 1 Tech Lead (estable)

- 1 Monitor/Dev semi-senior (estudiante avanzado, por semestre)

- 4–8 estudiantes rotando

Buddy system: cada nuevo estudiante emparejado con alguien con 1 ciclo previo.

Base de conocimiento CDT (obligatoria):

- Wiki/Notion/Confluence con: estándares, tutoriales, “cómo desplegar”, runbooks

8) Catálogo de servicios CDT (qué ofrece oficialmente)

- Desarrollo de MVP

- Evolución/mejoras de MVP existentes

- Automatizaciones internas (formularios, flujos, reportes)

- Integraciones (sujetas a arquitectura TI)

- Prototipado UX básico

- Analítica ligera (dashboards simples) — si aplica

Cada servicio tiene: tiempos típicos, entregables y condiciones (UAT, datos, acceso).

9) KPIs de operación (pocos, útiles)

- Lead Time: solicitud → primera entrega

- Cycle Time: inicio dev → listo para UAT

- Defect escape: bugs en PROD / total entregas

- % entregas que pasan gate a la primera

- Tiempo de onboarding (hasta primer PR aceptado)

- Satisfacción del área (1–5 al cierre)

10) Entregables estándar por proyecto (paquete mínimo)

- Ficha MVP (1 pág.)

- Diseño de solución (2–4 págs.)

- Backlog en herramienta (historias + criterios)

- Evidencia de pruebas + UAT

- Notas de versión

- Runbook L1 (operación básica)

Anexos listos para usar (plantillas)

A) Ficha MVP (1 página)

- Área solicitante / PO

- Problema y objetivo

- Usuarios y alcance MVP

- Fuera de alcance

- Criterios de éxito (3–5)

- Restricciones (datos, accesos, tiempo)

- Prioridad (score)

- Fecha objetivo demo / UAT

B) Checklist Gate Producción (resumen)

- Accesos/roles revisados

- Variables/secretos OK

- Backups/rollback definido

- Logs/monitoreo básico

- Runbook L1 disponible

- Evidencia UAT firmada

- Aprobación TI + Tech Lead

C) RACI mínimo (por proyecto)

- PO Área: A (aprueba) en alcance/UAT

- Coordinador CDT: A en priorización operativa

- Tech Lead CDT: A en estándares/calidad

- Estudiantes: R (ejecutan) dev/pruebas

- TI: A en producción/operación

Si quieres, en el siguiente paso te lo convierto en un documento formal “Modelo de Operaciones CDT FUTCO” (secciones, diagramas de flujo, RACI completo, plantillas) listo para presentar a Rectoría/Consejo. Y si me dices qué stack usan (Python, Java, Node, etc.) y dónde despliegan (servidores/nube), lo ajusto al 100% a la realidad del CDT.

Modelo de Gobierno

Aquí tienes un Modelo de Gobierno v1.0 para el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) de FUTCO, articulado con TI institucional, pensado para rotación de estudiantes y para asegurar velocidad + calidad + control.

Modelo de Gobierno CDT – FUTCO (v1.0)

1) Principios de gobierno (las reglas base)

- TI opera / CDT construye: TI es dueño de producción y operación; CDT de desarrollo y evolución.

- MVP con estándares mínimos: rápido, pero con DoD, seguridad básica y evidencia de pruebas/UAT.

- Decisiones por nivel: estratégico (qué/para qué), táctico (cómo/arquitectura), operativo (entrega).

- Transparencia: backlog, prioridades, riesgos y avances visibles para áreas.

- Reutilización primero: plantillas, componentes, APIs y patrones comunes para bajar curva de aprendizaje.

2) Estructura de gobierno (3 niveles)

Nivel A — Estratégico (Dirección y priorización)

Comité de Transformación / Steering Digital (Mensual – 60 min)

- Decide: prioridades globales, presupuesto/recursos, lineamientos, conflictos entre áreas.

- Aprueba: roadmap semestral y criterios de priorización.

- Integrantes: Rectoría/Vicerrectoría (o delegado), Director TI, Coordinación CDT, representantes de áreas clave.

Nivel B — Táctico (Arquitectura, calidad, seguridad)

Comité de Arquitectura y Estándares (Semanal – 20–30 min)

- Decide: stack tecnológico, patrones, integración, datos, seguridad mínima, excepciones.

- Aprueba: “arquitectura de solución” por proyecto (ligera) y catálogo de estándares.

- Integrantes: Líder Técnico CDT, Arquitecto/Referente TI (si existe), Seguridad TI (si aplica), Datos (si aplica).

Nivel C — Operativo (Entrega y releases)

Comité de Demanda y Portafolio CDT (Quincenal – 30 min)

- Decide: qué entra al CDT, secuencia de entregas (backlog), definición de MVP por iniciativa.

- Integrantes: Coordinación CDT, Líder Técnico CDT, POs de áreas solicitantes, enlace TI.

Gate de Release a Producción (Por entrega – checklist)

- Decide: “Listo / No listo” para pasar a productivo.

- Ejecuta: TI despliega; CDT acompaña (hypercare).

- Integrantes: TI (dueño producción), Líder Técnico CDT, PO del área (UAT).

3) Matriz de decisiones (quién decide qué)

- Qué se hace (prioridad / valor / orden) → Steering Digital + Demanda/Portafolio CDT

- Cómo se hace (arquitectura / stack / integraciones / datos) → Comité de Arquitectura

- Cuándo se libera (release / ventanas / riesgos) → Gate de Producción (TI líder)

- Excepciones a estándares → Comité de Arquitectura (con registro y fecha de caducidad)

- Cambios en producción → Gestión de Cambios TI (CAB si existe) + Gate Release

4) Roles y responsabilidades clave

- Sponsor institucional: dirección, respaldo político, desbloqueos.

- Director TI: dueño de producción/operación, seguridad, continuidad.

- Coordinador CDT: portafolio, relación con áreas, seguimiento, capacidad del CDT.

- Líder Técnico CDT: estándares, revisión técnica, calidad, mentoría.

- PO del área: define necesidad, prioriza historias, valida UAT, acepta entregas.

- Estudiantes (Dev/QA/UX): ejecución con guías y plantillas.

- Seguridad/Datos (si aplica): criterios mínimos y revisiones puntuales.

5) Procesos de gobierno (mínimos y obligatorios)

5.1 Gestión de demanda (entrada)

Formato 1 página (Ficha MVP):

- problema, objetivo, alcance MVP, criterios de éxito, datos requeridos, PO responsable, urgencia.

5.2 Priorización (quincenal)

Score simple: (Valor + Urgencia) – (Esfuerzo + Riesgo)
Salida: backlog priorizado + compromiso de próxima demo.

5.3 Gobierno de entrega (semanal)

- planificación corta (sprint 1–2 semanas)

- demo semanal/ quincenal

- tablero visible (Kanban/Scrum)

5.4 Control de calidad (DoD)

Obligatorio para “terminado”:

- PR revisado, pruebas mínimas, manejo de errores/logs, README, evidencia UAT, sin secretos en código.

5.5 Paso a producción (Gate)

Checklist mínimo:

- UAT firmado, plan rollback, variables/secretos OK, roles/permisos, runbook L1, monitoreo/logs.

6) Artefactos del gobierno (lo que siempre debe existir)

- Catálogo de servicios CDT (qué hace y qué no hace)

- Roadmap semestral (prioridades por valor)

- Backlog único (por iniciativa y por sprint)

- Catálogo de estándares (stack, patrones, seguridad básica)

- Registro de excepciones (motivo, dueño, fecha de expiración)

- Plantillas: Ficha MVP, Diseño de solución (2–4 págs.), Checklist UAT, Checklist Release, Runbook L1

7) Cadencia recomendada

- Mensual: Steering Digital

- Quincenal: Demanda/Portafolio CDT

- Semanal (corto): Arquitectura y Estándares

- Semanal: Demo/Seguimiento con PO

- Por release: Gate de Producción + 1 reunión de cierre de hypercare

8) KPIs de gobierno (pocos, útiles)

- Lead time (solicitud → primera entrega)

- % releases que pasan Gate a la primera

- Defectos en producción por release

- Tiempo de onboarding (hasta primer PR aceptado)

- Satisfacción del área (1–5)

Si me dices si FUTCO ya tiene CAB/Comité de Cambios y qué herramienta usan (Jira/Trello/Sheets), te lo ajusto a su realidad y te dejo listo: RACI formal + plantillas para cada comité (agenda, decisiones, acta corta y checklist).

no se

Perfecto. Entonces te propongo un Modelo de Gobierno “base” (asumiendo que no existe CAB formal ni un gobierno ya definido). Está pensado para FUTCO: TI institucional + CDT con estudiantes rotando, con foco en priorización clara, tiempos más cortos y calidad controlada.

Modelo de Gobierno CDT – FUTCO (Baseline)

1) Objetivo del gobierno

Asegurar que el CDT entregue soluciones (MVP e iteraciones) con:

- Prioridades claras (qué se hace primero y por qué)

- Estándares mínimos (cómo se construye)

- Control de calidad y seguridad (cuándo puede pasar a producción)

- Continuidad operativa (quién mantiene y cómo se soporta)

2) Estructura de gobierno (4 instancias, cero burocracia)

A. Steering Digital (Mensual – 45 min)

Decide: prioridades estratégicas, conflictos entre áreas, capacidad del CDT.
Participan: Dirección/Académico (o delegado), Director TI, Coordinación CDT, 2–3 líderes de área.
Salida: top prioridades del mes + decisiones de desbloqueo.

B. Comité de Demanda CDT (Quincenal – 30 min)

Decide: qué solicitudes entran, orden del backlog, alcance de MVP (mínimo viable).
Participan: Coordinador CDT, Líder Técnico CDT, POs (dueños del proceso) de áreas solicitantes, Enlace TI.
Salida: backlog priorizado + fecha de demo por iniciativa.

C. Comité Técnico / Arquitectura (Semanal – 20 min)

Decide: stack, patrones, integraciones, datos, seguridad mínima, excepciones.
Participan: Líder Técnico CDT + referente TI (y seguridad/datos si existe).
Salida: “OK técnico” para iniciar + registro de excepciones (si aplica).

D. Gate de Release a Producción (Por entrega – checklist)

Decide: listo / no listo para producción.
Participan: TI (dueño de prod), Líder Técnico CDT, PO del área (UAT).
Salida: acta corta de aprobación + plan de despliegue + rollback + hypercare.

Si no existe CAB: este Gate cumple el rol de “mini CAB” solo para lo que va a producción.

3) Roles y responsabilidades (mínimos y claros)

- Director TI (A en Producción): seguridad, operación, despliegues, continuidad.

- Coordinador CDT (A en Portafolio): intake, priorización, relación con áreas, reportes.

- Líder Técnico CDT (A en Estándares): arquitectura, calidad, mentoría, revisión PR.

- PO del área (A en UAT): define necesidad, valida criterios, acepta entrega.

- Equipo CDT (R): estudiantes (dev/qa/ux) ejecutan bajo estándar.

- Enlace TI (R/C): accesos, ambientes, integración, observabilidad básica.

Regla de oro: TI es dueño de “Run/Prod”, CDT dueño de “Build/Dev”.

4) Matriz de decisiones (quién decide qué)

- Qué se hace / prioridad → Comité Demanda (y Steering si hay conflicto)

- Alcance del MVP → PO del área + Coordinación CDT (con límite de capacidad)

- Cómo se construye (arquitectura/stack) → Comité Técnico

- Paso a producción → TI + Gate Release

- Excepciones a estándares → Comité Técnico (con fecha de caducidad)

5) Procesos de gobierno (pipeline operativo)

5.1 Intake (entrada de solicitudes)

Formato 1 página obligatorio:

- Problema, objetivo, usuarios

- Alcance MVP y “no alcance”

- Datos requeridos / dependencias

- PO responsable

- Urgencia y valor esperado

5.2 Priorización (cada 2 semanas)

Criterio simple:

- Valor (1–5) + Urgencia (1–5) – Esfuerzo (1–5) – Riesgo (1–5)
Salida: backlog priorizado + compromiso de demo.

5.3 Delivery (sprints 1–2 semanas)

- Tablero visible (Trello/Jira/Sheets)

- Demo semanal o quincenal

- PR obligatorio + revisión

5.4 UAT (validación del área)

Checklist de aceptación + evidencias (capturas / acta breve).

5.5 Release (paso a producción)

Gate con checklist mínimo:

- UAT aprobado

- Seguridad básica (roles/permisos, secretos fuera del código)

- Logs y manejo de errores

- Plan rollback

- Runbook L1

- Ventana de despliegue definida

5.6 Hypercare (1–2 semanas)

Seguimiento corto (diario 10 min o 2–3 veces por semana).
Cierre con traspaso a TI.

6) Estándares mínimos (lo que baja la curva de aprendizaje)

Definition of Done (DoD) CDT

Para decir “terminado”:

- PR revisado

- Pruebas mínimas (unitarias o API) + casos borde

- Manejo de errores + logging

- README (cómo correr y desplegar)

- Evidencia UAT

- Sin credenciales en repositorio

Plantilla técnica (“FUTCO-way”)

- Template de repositorio + estructura estándar

- Convenciones de nombres, capas, validaciones

- Guía rápida de onboarding (1–2 semanas)

7) Artefactos obligatorios (ligeros)

- Catálogo de servicios del CDT (qué hace y qué no hace)

- Backlog único (con estado y prioridades)

- Estándares/guías (stack, patrones, seguridad básica)

- Registro de excepciones (motivo + dueño + fecha de expiración)

- Checklists: UAT + Release + Runbook L1

8) KPIs de gobierno (los 5 que realmente sirven)

- Lead time: solicitud → primera entrega

- Cycle time: inicio dev → listo para UAT

- % releases que pasan Gate a la primera

- Defectos en producción por release

- Tiempo de onboarding: hasta primer PR aceptado

Reporte: 1 slide quincenal del CDT para Dirección/TI.

9) Implementación rápida (4 semanas)

- Semana 1: roles + instancias + formatos (Ficha MVP, DoD, Gate)

- Semana 2: tablero único + template repos + política PR

- Semana 3: primer proyecto ya bajo estándar + comité técnico semanal

- Semana 4: primer release con Gate + hypercare + medición KPIs

Si quieres, te dejo listo el paquete “presentable” en formato documento:

- Carta de Gobierno CDT (2–3 páginas)

- RACI completo

- Plantillas: Ficha MVP, Acta UAT, Checklist Release, Runbook L1

- Agenda tipo para cada comité

Y lo hago con nombres y cargos genéricos (sin depender de que exista CAB).

Arquitectura Empresarial del Centro

Listo. Te propongo una Arquitectura Empresarial (EA) del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) – FUTCO en versión “usable”: capas, componentes, integraciones con TI institucional y estándares para bajar curva de aprendizaje y subir calidad.

Arquitectura Empresarial del CDT – FUTCO (v1.0)

0) Propósito de la EA del CDT

Asegurar que el CDT funcione como una fábrica de producto (MVP → iteraciones) con:

- Onboarding rápido de estudiantes (rotación)

- Entrega predecible (tiempos)

- Calidad y seguridad mínimas consistentes

- Transición limpia a operación TI (cuando pase a producción)

1) Principios de arquitectura (reglas no negociables)

- TI opera / CDT construye (producción es de TI).

- Estándares por defecto (templates + “FUTCO-way”).

- Automatización primero (CI/CD, pruebas, lint, despliegues no-prod).

- Seguridad integrada (SSO/IAM, secretos fuera del código, mínimos controles).

- Documentar lo esencial (runbook L1 + README + decisiones técnicas).

- Reutilización (componentes y patrones compartidos).

2) Arquitectura de Negocio del CDT

2.1 Capacidades (capability map)

Gobierno y Portafolio

- Gestión de demanda e intake

- Priorización y roadmap

- Gestión de riesgos y calidad

- Gestión de conocimiento (base CDT)

Entrega

- Discovery ligero (MVP)

- Diseño UX básico

- Desarrollo

- Pruebas (QA + UAT)

- Release + hypercare

- Mantenimiento evolutivo (post-MVP)

Plataforma de desarrollo

- Gestión de repositorios

- CI/CD

- Gestión de artefactos/releases

- Observabilidad (logs/monitoreo)

- Gestión de accesos y secretos

2.2 Cadena de valor (value stream) CDT

Solicitud → Ficha MVP → Diseño ligero → Sprint(s) → UAT → Gate Release → PROD (TI) → Hypercare → Operación TI

3) Arquitectura de Información (Datos)

3.1 Objetos de información “core”

- Solicitud / Ficha MVP (problema, alcance, PO, criterios éxito)

- Backlog (épicas, historias, criterios aceptación)

- Decisiones de arquitectura (ADR)

- Evidencias de pruebas/UAT

- Versiones / Releases

- Runbooks (L1–L2)

- Métricas (lead time, defectos, throughput)

3.2 Gobierno de datos (mínimo)

- Clasificación de datos (público / interno / sensible)

- Reglas: no datos sensibles en entornos no autorizados; enmascaramiento si aplica

- Dueño del dato: el PO del área y TI valida producción

4) Arquitectura de Aplicaciones (plataforma del CDT)

Piensa el CDT como un “producto interno” que necesita su toolchain estándar:

4.1 Aplicaciones esenciales (TO-BE)

- Gestión de trabajo: Jira / Trello / Azure Boards (o Sheets como mínimo)

- Control de versiones: GitHub / GitLab

- CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI / Azure DevOps

- Repositorio de artefactos: Packages / Nexus / Artifacts (opcional al inicio)

- Documentación / conocimiento: Wiki / Notion / Confluence

- Gestión de incidencias/soporte (cuando pase a TI): ITSM (GLPI/Jira Service, etc.)

- Observabilidad: logs centralizados + monitoreo (mínimo en QA/PROD)

4.2 Integraciones clave con TI institucional

- SSO/IAM (ideal): LDAP/AD/Google Workspace → para apps internas

- Correo / notificaciones institucionales

- ITSM (si existe): traspaso a soporte TI + tickets

- Infra/Redes: DNS, certificados, firewalls/WAF si aplica

- Backups y políticas de continuidad en producción (TI)

5) Arquitectura Tecnológica (Infraestructura y ambientes)

5.1 Ambientes estándar

- DEV (local + contenedores)

- QA (pruebas técnicas/funcionales)

- UAT (validación con el área)

- PROD (operado por TI)

5.2 Plataforma recomendada (neutral)

- Contenedores Docker (para homogeneidad)

- Despliegue: servidor institucional / VM / Kubernetes (si existe) / PaaS

- Gestión de configuración por variables de entorno

- Secret manager (aunque sea básico): nunca credenciales en repositorio

6) Arquitectura de Integración (cómo se conectan los MVP)

Define 3 patrones permitidos (para no improvisar):

- API REST (estándar base)

- Eventos/Mensajería (si ya existe plataforma)

- Integración por BD (solo excepcional y controlada)

Contrato mínimo de API: versionado + autenticación + manejo de errores + logs.

7) Arquitectura de Seguridad (mínimos obligatorios)

- Autenticación: SSO cuando sea posible; si no, OAuth2/JWT con roles

- Autorización: RBAC (roles por perfil)

- Secretos: vault/secret manager (o variables protegidas CI)

- Registro/Auditoría: logs de acceso y acciones clave

- Dependencias: escaneo básico (SCA) si CI lo permite

- Checklist Gate a producción: UAT + rollback + permisos + monitoreo

8) “FUTCO-way”: Arquitecturas de referencia (para acelerar estudiantes)

Para bajar curva de aprendizaje, el CDT debe tener 2–3 “blueprints” listos:

A) Web App institucional típica

Frontend (SPA) → API Backend → DB

- Auth + Roles + Logs + Pruebas mínimas + CI/CD

B) Servicio/API de integración

API → Validaciones → Persistencia → Integración con sistema institucional

- versionado + contratos + observabilidad

C) App de formularios/flujo

UI simple → reglas → aprobaciones → reportes

- trazabilidad + permisos

Cada blueprint con: template repo, estructura de carpetas, ejemplo de endpoints, pruebas base y guía de despliegue.

9) Vista en capas (diagrama simple)

Usuarios (Áreas / Estudiantes / TI)
        │
Canales (Web / Móvil / Formularios / APIs)
        │
Servicios CDT (MVPs + iteraciones + integraciones)
        │
Plataforma CDT (Backlog + Git + CI/CD + Docs + QA + Observabilidad)
        │
Datos (modelos, reglas, evidencias, métricas)
        │
Infra (DEV/QA/UAT/PROD) + Seguridad (SSO, secretos, backups)
        │
TI Institucional (operación PROD + soporte + continuidad)

10) Roadmap de adopción (rápido)

0–30 días

- Definir toolchain mínimo (tablero + git + docs)

- Crear templates “FUTCO-way”

- DoD + Gate Release (checklists)

31–60 días

- CI básico (lint + pruebas + build)

- Ambientes QA/UAT estandarizados

- ADR + runbook L1 obligatorio

61–90 días

- Observabilidad mínima centralizada

- SSO/IAM integrado (si está disponible)

- Catálogo de servicios CDT + métricas y reporte quincenal

Si quieres, te lo dejo ya como documento formal para aprobación (con secciones “AS-IS / TO-BE”, catálogo de estándares, diagramas y matriz de integraciones). Y, si hoy no tienen herramientas, también te puedo proponer una versión “mínima viable” usando solo Google Workspace + GitHub como arranque.

si

Listo. Ya dejé armada la Arquitectura Empresarial (AS-IS / TO-BE) del CDT de FUTCO en formato formal, con vistas, principios, estándares mínimos, gates de calidad, RACI y anexos (plantillas, glosario y KPIs).

- Descargar documento Word (.docx)

- Descargar documento PDF (.pdf)

Qué incluye (para tu necesidad: curva de aprendizaje, tiempos y calidad)

- Separación clara Build vs Run: CDT construye, TI opera producción.

- Arquitectura objetivo tipo “fábrica”: toolchain mínimo, ambientes DEV/QA/UAT/PROD, patrones de integración y controles.

- Gates: Definition of Done + Gate a producción (checklists).

- RACI entre PO del área, coordinación CDT, líder técnico y TI institucional.

- Artefactos mínimos: Ficha MVP, ADR, UAT, Gate Release, Runbook L1.

- KPIs para medir mejora real (lead time, cycle time, defectos, onboarding).

Si quieres, el siguiente paso natural es que lo crucemos a un Modelo Operativo (procesos end-to-end + roles + ceremonias) y a un Modelo de Gobierno (comités, decisiones, políticas y controles) usando este documento como base.

crees conveniente este titulo para el proyectio: Modelo de Operación y Gobernanza del Centro de Desarrollo FUTCO Basado en una Arquitectura EMpresarial

Sí, es un buen título: comunica el qué (operación + gobernanza), el objeto (CDT FUTCO) y el enfoque (Arquitectura Empresarial). Solo le haría dos ajustes para que suene más natural, institucional y contundente:

Opción recomendada (más limpia)

Modelo Operativo y de Gobernanza del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) FUTCO, basado en Arquitectura Empresarial

Variantes según el énfasis

- Más ejecutivo (corto y fuerte)
Modelo Operativo y de Gobernanza del CDT FUTCO

- Más académico (enfatiza el marco metodológico)
Diseño del Modelo Operativo y de Gobernanza del CDT FUTCO mediante un enfoque de Arquitectura Empresarial

- Más orientado a resultado (problema → solución)
Modelo Operativo y de Gobernanza del CDT FUTCO para mejorar tiempos, calidad y continuidad, basado en Arquitectura Empresarial

Mini-ajustes de redacción

- “Operación” suele usarse más como “Operativo” en documentos de gobierno.

- “Centro de Desarrollo FUTCO” suena incompleto: mejor Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT).

- “Basado en una Arquitectura Empresarial” → mejor “basado en Arquitectura Empresarial” (sin “una”).

Si me dices si esto es para documento institucional o para proyecto académico/investigación, te dejo la versión exacta con subtítulo y objetivo en una línea.

Se cargó un archivo

Se cargó un archivo

Se cargó un archivo

Se cargó un archivo

Se cargó un archivo

Estos son los procesos actuales y no hay mas que esto

Perfecto: con lo que compartiste, hoy el CDT tiene solo el “núcleo del SDLC” (análisis → diseño → desarrollo → pruebas → entrega a TIC). Eso es suficiente para arrancar, pero no alcanza para resolver de fondo la curva de aprendizaje, los tiempos y la calidad.

1) Lo que SÍ está cubierto hoy (AS-IS)

Tu cadena actual queda así:

- Análisis de requerimientos (entrevistas, documentación en visión/SRC, casos de uso, historias, seguimiento en Trello y reuniones)

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

- Diseño (prototipo no funcional, diagramas UML, documentación, validación y acta de aprobación)

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

- Desarrollo (Scrum: backlog, sprints, dailys, revisión y retrospectiva; roles líder/equipo/coordinador)

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

- Validación y verificación (plan de pruebas y foco en pruebas unitarias + revisión ortográfica/semántica)

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- Entrega a TIC (OTRS, manuales, código fuente, instalación/configuración, acta y checklist; TIC revisa y acepta)

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

2) Lo que NO está cubierto (y por qué hoy sufren onboarding, tiempos y calidad)

Estos procedimientos no documentan (o dejan implícito) lo más crítico para un centro con estudiantes rotando:

- Gestión de demanda / intake y priorización (qué entra, qué no, quién decide, criterios, SLA por tipo de solicitud).

- Gestión del conocimiento y onboarding (playbooks, “FUTCO-way”, plantillas, repos base, guías de arquitectura y estilo).

- Gestión de configuración (Git/ramas, code review obligatorio, control de versiones, convenciones).

- Calidad más allá de unitarias: pruebas funcionales, integración, seguridad, regresión, UAT formal, criterios de salida.

- Gestión de ambientes y releases (DEV/QA/UAT/PROD, empaquetado, CI/CD, rollback, versionado).

- Soporte y mantenimiento post-entrega (hypercare, bugs, niveles de atención, transferencia a TIC).

- Arquitectura y seguridad como “gates” antes de pasar a TIC (checklist técnico mínimo).

3) Recomendación: “Modelo Operativo mínimo viable” (TO-BE) sin inventar burocracia

Sin cambiar lo que ya tienen, yo agregaría 5 procesos nuevos (ligeros) que completan el modelo:

P1. Gestión de Demanda y Priorización (Intake)
Formulario único + comité quincenal (Coordinador CDT + Líder técnico + TIC + PO del área) + matriz (impacto/esfuerzo/riesgo).

P2. Onboarding y Gestión del Conocimiento
Kit de entrada: “cómo montar el proyecto”, estándares, repo template, checklist de entrega, ejemplos.

P3. Gestión de Configuración y Estándares de Desarrollo
Gitflow simple, PR obligatorio, revisión por par, linters, convenciones y Definition of Done.

P4. Gestión de Calidad ampliada (QA) + Gates
Actualizar el procedimiento de testing para incluir (mínimo): funcional + integración + UAT + seguridad básica, con criterios de salida.

P5. Gestión de Release y Transición a TIC (Build→Run)
Paquete estándar para TIC: versión, manual técnico, scripts, checklist, evidencias de pruebas, plan de rollback + acta.

Si te sirve, el siguiente paso práctico

Yo puedo devolverte esto como “Catálogo de Procesos del CDT (AS-IS/TO-BE)” + RACI + checklists (intake, DoD, gate a TIC, handover), usando exactamente estos 5 procedimientos como base y solo agregando lo mínimo.

¿El CDT hoy usa GitHub/GitLab y tiene ambientes (QA/UAT) o todo se valida “a mano”? Con eso ajusto el TO-BE a la realidad.

Fuentes

Como reducir la Curva de Aprendizaje​

Para bajar la curva de aprendizaje en el CDT (con estudiantes rotando) necesitas convertir lo “tácito” (lo que hoy sabe el líder técnico) en estándares + plantillas + rutina guiada. Ustedes ya trabajan con Scrum (backlog, sprints, dailys, revisión y retrospectiva), así que se puede montar encima sin cambiarlo todo.

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

10 palancas que funcionan (y son ligeras)

1) “FUTCO-way” (1 kit único para todos)

Un paquete estándar con:

- Template de repositorio (estructura de carpetas, capas, ejemplos)

- Convenciones (nombres, estilo, logging, errores)

- Guía “cómo correr local / QA”

- Checklist de PR y Definition of Done
Esto alinea el trabajo del equipo que hoy ejecuta tareas por sprint.

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

2) Onboarding de 10 días (con resultado medible)

Objetivo: que cada estudiante haga su primer PR real rápido.

- D1–D2: entorno, repo, flujo Git, correr el proyecto

- D3–D5: bug pequeño + pruebas mínimas

- Semana 2: feature pequeña + demo
Métrica: tiempo a primer PR aceptado.

3) Buddy system obligatorio (reduce errores y bloqueos)

Cada nuevo estudiante emparejado con uno “semi-senior” (monitor) para:

- revisar PR

- explicar arquitectura y patrones

- evitar retrabajo

4) “Primer sprint de aterrizaje” (historias tipo entrenamiento)

Antes de tocar un MVP grande:

- 3–5 historias pequeñas de la plataforma base (auth, CRUD, validaciones, UI simple)
Así el aprendizaje se hace “haciendo”.

5) Base de conocimiento viva (Wiki/Notion)

No más onboarding “de memoria”. Debe tener:

- cómo se levantan proyectos

- decisiones técnicas (ADR)

- ejemplos de SRS/UML y prototipos (para conectar con su fase de análisis/diseño)

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

6) Automatizar feedback (CI básico)

La curva baja cuando el estudiante recibe feedback inmediato:

- lint/format

- tests

- build
Hoy el procedimiento de testing se centra en pruebas unitarias y revisión de texto; súmale automatización para que el estudiante aprenda “por señales” del pipeline.

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

7) Definición de Done (DoD) única del CDT

Para decir “terminado”:

- PR revisado

- pruebas mínimas

- README actualizado

- evidencia UAT (si aplica)

- sin secretos en código

8) Checklist de entrega a TIC “empaquetado”

Como ustedes entregan manual de usuario, manual técnico y código fuente, conviértanlo en un paquete estándar con plantilla y estructura fija.

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

Eso reduce dudas y correcciones al final.

9) Clínica técnica semanal (30 min)

Un espacio fijo para:

- dudas comunes

- patrones de la semana

- “cómo se hace acá”
Esto acelera mucho a los nuevos.

10) Roles estables (aunque roten estudiantes)

Mantén estables estos 2:

- Líder técnico (estándares y revisión)

- Coordinación CDT (calidad y entrega formal)

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

La estabilidad es lo que amortigua la rotación.

Plan rápido (30 días) para que se note

- Semana 1: kit FUTCO-way + DoD + plantilla de entrega a TIC

- Semana 2: onboarding 10 días + buddy system + primer sprint de aterrizaje

- Semana 3: CI básico + checklist PR

- Semana 4: medir: tiempo a primer PR, defectos por sprint, retrabajo en entrega

Si quieres, con base en tus 5 procedimientos, te armo dos anexos listos para pegar:

- Guía de Onboarding CDT (10 días) y 2) DoD + Checklist de PR + Checklist de entrega a TIC (alineados a lo que ya tienen).

Fuentes

incluye un semillero de formacion previo al ingreso

Perfecto: sí conviene incluir un Semillero de Formación previo como “puerta de entrada” al CDT. De hecho, encaja muy bien con tus procedimientos actuales (análisis → diseño → desarrollo → testing → entrega a TIC) y ayuda directo a bajar la curva de aprendizaje.

A continuación te dejo un modelo listo para implementar:

Semillero de Formación CDT (Previo a la práctica)

1) Propósito

Formar estudiantes antes de entrar a proyectos reales, de modo que ingresen con:

- manejo del flujo Scrum (backlog/sprint/daily/review/retro)

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

- habilidades de requerimientos (visión/SRC/SRS, casos de uso, historias)

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

- diseño (UML + prototipo no funcional + acta de aprobación)

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

- testing (plan de pruebas + unitarias + retroalimentación)

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- entrega formal a TIC (manuales + código + acta, OTRS)

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

2) Duración y formato (ligero y realista)

4 semanas (20–30 horas) o 6 semanas (40 horas)

- 2 sesiones por semana + 1 espacio de práctica guiada

- metodología: micro-sprints y “aprender haciendo”

3) Malla del Semillero (por módulos)

Módulo 0 — Inducción CDT (1 sesión)

- Cómo funciona el CDT, roles y responsabilidades (Líder, Equipo, Coordinador)

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

- “Qué se espera de mí” (disciplina, comunicación, evidencia)

Módulo 1 — Requerimientos (1 semana)

- entrevistas y registro (preguntas, actas, grabaciones)

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

- documentos: Visión/SRC/SRS + casos de uso + historias

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

Producto: mini SRS + 5 historias de usuario bien escritas (con criterios de aceptación)

Módulo 2 — Diseño (1 semana)

- UML básico + prototipo no funcional

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

- trabajo en Trello + reuniones (calendario/actas)

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

Producto: diagrama UML + prototipo + acta de aprobación

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

Módulo 3 — Desarrollo con Scrum (1–2 semanas)

- backlog, sprint planning, daily, review, retro

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

- cómo estimar, dividir tareas y entregar incrementos

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

Producto: MVP pequeño funcionando (lo importante es el proceso, no el tamaño)

Módulo 4 — Testing y calidad (1 semana)

- plan de pruebas con entradas/salidas y criterios de aceptación

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- pruebas unitarias documentadas + retroalimentación

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

Producto: plan de pruebas + evidencia de ejecución (cumple/no cumple)

Módulo 5 — Entrega a TIC (1 sesión + práctica)

- paquete de entrega: manual usuario, manual técnico, código fuente

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

- solicitud en OTRS + acta de entrega/aceptación

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

Producto: “Entrega simulada” completa (como si fuera real)

4) Gate de entrada al CDT (criterio de aprobación del Semillero)

Un estudiante solo entra a proyectos reales si cumple:

- completó 1 ciclo completo (requerimientos→diseño→dev→test→entrega)

- entregó evidencias mínimas (actas, documentos, plan de pruebas, manuales)

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- participó en al menos 1 sprint con dailys + review + retro

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

5) Operación del Semillero (para que sea sostenible)

- Cohortes (cada 4–6 semanas)

- Monitor estudiante avanzado (apoya PR/revisiones y desbloqueos)

- Líder técnico valida estándares (calidad) y define ejercicios

- Coordinador controla evidencias y certifica ingreso

6) Métricas que te muestran si bajó la curva

- tiempo a “primer aporte útil” (primer entregable/PR aceptado)

- retrabajo (entregables devueltos por calidad)

- defectos encontrados en UAT/entrega a TIC

- cumplimiento del sprint (historias terminadas vs comprometidas)

Si quieres, con esto te puedo dejar un “Procedimiento oficial” nuevo para tu sistema documental, por ejemplo:

230-CDSOFT-02-000 Procedimiento de Semillero de Formación y Onboarding al CDT
(Objetivo, alcance, roles, fases, evidencias, formatos, criterios de aprobación y control de cambios)

Y lo alineo 1:1 con tus códigos y evidencias actuales (Trello/actas, plan de pruebas, manuales, OTRS).

Fuentes

Como disminuir los tiempos de desarrollo​

Para disminuir los tiempos de desarrollo en el CDT (con rotación de estudiantes), el truco es atacar 3 fuentes de demora: retrabajo por requisitos, hándoffs entre fases, y trabajo manual repetitivo (pruebas/entrega). Tus procesos ya definen Scrum con sprints, dailys y backlog

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

; ahora toca “hacerlos más livianos y más automáticos”.

1) Reduce retrabajo desde Requerimientos (más velocidad = menos “rectificar”)

Hoy ustedes producen Visión/SRC/SRS/casos de uso/historias

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

y contemplan rectificación y retroalimentación

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

. Para bajar tiempos:

- Definition of Ready (DoR) por historia: una historia entra a sprint solo si tiene criterios de aceptación, datos de prueba mínimos y alcance “NO incluye”. Esto reduce vueltas.

- Timebox del análisis: máximo 1–2 sesiones de levantamiento + 24–48h para cerrar historias “lista para sprint” (si no, se parte el MVP).

- MVP por rebanadas verticales (una funcionalidad completa de punta a punta por sprint), no por capas (primero todo diseño, luego todo código).

2) Acorta el ciclo Diseño→Dev (menos documentos nuevos, más plantillas)

Tu diseño pide prototipo y UML, con validación/aprobación

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

. Para acelerar sin romper el proceso:

- Blueprints “FUTCO-way”: 2–3 arquitecturas de referencia (Web App, API, Formularios) + repos plantilla. Así el estudiante no inventa estructura cada vez.

- UML mínimo viable: solo 1 diagrama “core” (clases o actividades) + prototipo; el resto solo si aporta al sprint.

- Aprobación por lote pequeño: aprueba por módulo/historia, no todo el diseño completo antes de empezar.

3) Mete QA dentro del sprint (para que Testing no sea una fase “después”)

El procedimiento de testing está centrado en plan de pruebas + pruebas unitarias + retroalimentación

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

. Para reducir tiempos:

- QA “shift-left”: el plan de pruebas se construye junto con criterios de aceptación (DoR) y se ejecuta durante el sprint, no al final.

- Automatiza lo repetible: que las pruebas unitarias se ejecuten con cada cambio (pipeline). Si falla, no se integra.

- Checklist de salida por historia: “no pasa a demo” si no tiene evidencia mínima (pruebas + criterios cumplidos).

4) Reduce el tiempo de entrega a TIC con empaquetado estándar

La entrega a TIC exige OTRS, manuales, código, configuración/servidores y acta

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

. Para acelerar:

- Plantillas fijas (manual usuario, manual técnico, acta) + generación semi-automática (desde README + variables de entorno).

- “Release package” por versión: carpeta estándar con scripts, BD, parametrización inicial (ya lo piden)

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

.

- Pre-Gate técnico antes de enviar a TIC: si no cumple checklist, no se crea OTRS (evita idas y vueltas).

5) Controla WIP (para que Scrum realmente baje tiempos)

Como ya manejan backlog, planificación, dailys y retrospectiva

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

:

- Límite de trabajo en progreso (WIP): máximo 1 tarea activa por dev (y 1 por QA). Menos multitarea = más velocidad.

- Historias más pequeñas: si una historia no cabe en 2–3 días, se parte.

6) Usa el Semillero previo como “acelerador de productividad”

El semillero no es solo formación: es filtro y estandarización.

- Entrada al CDT real solo si el estudiante ya completó 1 mini-ciclo (requerimientos→diseño→dev→test→entrega simulada), alineado a sus evidencias.

Quick wins (sin cambiar toda la operación)

- En 2 semanas: DoR + WIP + plantillas de entrega a TIC.

- En 30 días: repos plantilla + pipeline de pruebas unitarias + pre-gate técnico.

- En 60–90 días: blueprints + UAT por sprint + release package por versión.

Si me dices qué stack usan (lenguaje/framework) y si tienen ambientes QA/UAT o solo local, te aterrizo esto a un “playbook” de 1 página con checklists exactos por etapa (DoR/DoD/Gate a TIC) para que lo apliquen desde el próximo sprint.

Fuentes

Como garantizar la escalabilidad de los productos

Para garantizar la escalabilidad de los productos del CDT (y que no se “rompan” cuando crezca el uso, el volumen de datos o cambie el equipo), necesitas trabajar en 4 frentes a la vez: arquitectura, datos, operación y gobierno.

1) Arquitectura “escalable por diseño”

- Definir NFR desde el inicio: usuarios concurrentes esperados, picos, tiempos máximos de respuesta, crecimiento de datos (esto se vuelve requisito, no “deseo”).

- Servicios stateless cuando sea posible: lo que no guarda estado se escala más fácil (horizontal).

- Modularidad: separar por dominios/módulos (y APIs claras). Evita “todo en un solo bloque”.

- Patrones de integración controlados: API versionada, colas/eventos para procesos pesados (evita que todo sea síncrono).

- Performance budget: límites por endpoint/pantalla (si se excede, no pasa el gate).

2) Datos: donde casi siempre se cae la escalabilidad

- Modelo de datos sólido + reglas claras (quién es el “dato maestro”).

- Índices y consultas optimizadas (medir queries lentas y corregirlas temprano).

- Evitar “N+1” y joins innecesarios (típico problema en MVPs).

- Caché para lecturas frecuentes (por ejemplo, catálogos, parámetros, listados).

- Estrategia de crecimiento: particionado/archivado cuando el volumen aumente (aunque sea planificado, no necesariamente implementado ya).

3) Operación: escalabilidad sin observabilidad es suerte

- Observabilidad mínima obligatoria:

  - métricas (latencia, errores, throughput)

  - logs estructurados

  - trazas (si hay microservicios/integraciones)

- SLO/SLI básicos: por ejemplo, “95% de peticiones < X ms” y “error rate < Y%”.

- Pruebas de carga (mínimas y repetibles):

  - smoke performance (rápida) por release

  - stress test por versión mayor

- CI/CD con pruebas automáticas: evita regresiones de rendimiento y calidad en cada cambio.

- Estrategia de despliegue segura: blue/green o canary cuando aplique (reduce riesgo al escalar).

4) Gobierno y continuidad (clave en un CDT con estudiantes rotando)

- Arquitecturas de referencia (blueprints): 2–3 patrones oficiales (Web App, API, Flujos/Formularios) con repos template.

- Definition of Done + Gate a producción con sección específica de escalabilidad:

  - evidencia de métricas básicas

  - pruebas mínimas de rendimiento

  - límites y paginación en listados

  - manejo de errores y timeouts

- Gestión de deuda técnica: reservar capacidad por sprint (ej. 10–20%) para refactor, performance, y hardening.

- Ownership: cada producto debe tener dueño (PO área) + responsable técnico (líder/monitor) + runbook para TI.

Checklist corto de “Escalabilidad” (para tu Gate)

- NFR definidos (usuarios/picos/latencia)

- Paginación + filtros en listados grandes

- Consultas críticas medidas y optimizadas

- Logs + métricas mínimas activas

- Prueba de carga básica ejecutada y registrada

- Plan de crecimiento (qué haríamos si se duplica el uso)

Si me dices qué tipo de productos están haciendo más (formularios, apps web, integraciones, analítica) y dónde corren (servidor institucional / nube), te ajusto un estándar de escalabilidad por tipo de solución y un gate de 1 página para que quede oficial en el CDT.

y el nivel de madurez?

El nivel de madurez es, básicamente, qué tan repetible, controlable y escalable es la forma en que el CDT entrega productos (y qué tan poco depende de “héroes” o memoria).

1) Una escala simple de madurez (5 niveles)

- Nivel 1 – Inicial: se entrega, pero depende mucho de personas y esfuerzos puntuales.

- Nivel 2 – Repetible: hay rutina y se puede repetir con resultados similares.

- Nivel 3 – Definido: estándares claros (plantillas, DoR/DoD, gates) y roles/artefactos consistentes.

- Nivel 4 – Gestionado: se mide con KPIs/SLOs, se controla calidad, riesgos y capacidad.

- Nivel 5 – Optimizado: automatización + mejora continua basada en datos (menos retrabajo, más predictibilidad).

2) Dónde está hoy el CDT (estimación con lo que me compartiste)

Con los procedimientos actuales, ustedes ya tienen SDLC documentado y Scrum operativo (backlog, sprint planning, dailys, review/retro).

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

También tienen testing formalizado con plan de pruebas y foco fuerte en pruebas unitarias.

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

Y tienen handover a TIC bien planteado (OTRS, manuales, código, acta, checklist, instalación/configuración, validación; incluso TIC hace pruebas de seguridad).

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

Conclusión: En “entrega” ustedes están aproximadamente en Nivel 2 (Repetible).

Madurez por dimensión (AS-IS)

- Proceso de desarrollo (Scrum/SDLC): Nivel 2 (repetible y documentado).

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…

- Testing/QA: Nivel 1–2 (plan + unitarias; falta ampliar a integración/regresión/performance como estándar).

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- Entrega y transición a TIC: Nivel 2 (paquete formal y aceptación).

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

- Arquitectura/escala (NFR, observabilidad, rendimiento): Nivel 1 (no aparece como gate/estándar en los procedimientos compartidos).

- DevOps/automatización (CI/CD, quality gates automáticos): Nivel 1 (no está institucionalizado).

- Gestión del conocimiento/onboarding (crítico por rotación): Nivel 1 (no está formalizado como proceso).

- Gobernanza de demanda/priorización y capacidad: Nivel 1 (no está en el set actual de procesos).

Ojo: esto no es “malo”; es el estado típico de un CDT que ya entrega, pero aún no ha formalizado estándares de fábrica.

3) Qué implica “subir de nivel” para ustedes

Si el objetivo es escalabilidad, menos tiempos y menos retrabajo, la meta realista es llevar el CDT a:

Objetivo 90 días: llegar a Nivel 3 (Definido)

Con 6 piezas (ligeras):

- Semillero previo de formación (gate de ingreso).

- DoR / DoD (Definition of Ready / Done) por historia.

- Blueprints + repos plantilla (“FUTCO-way”).

- Gate técnico antes de TIC (checklist: arquitectura mínima, seguridad básica, performance básico).

- Automatización mínima (lint + unit tests en cada PR).

- Runbook L1 + paquete estándar por release (para TIC).

Objetivo 6–12 meses: llegar a Nivel 4 (Gestionado)

- KPIs (lead time, defectos por release, retrabajo, tiempo a primer PR)

- SLOs básicos (latencia/error rate)

- pruebas de carga ligeras por versión

- observabilidad mínima (logs/métricas)

Si quieres, te preparo una matriz de madurez (tipo checklist) para que la apliquen en 30 minutos y les devuelva: nivel actual + brechas + plan de cierre por trimestre.

Fuentes

TRL de los productos

TRL = Technology Readiness Level (Nivel de Madurez Tecnológica). Sirve para clasificar qué tan listo está un producto para usarse en el mundo real, desde idea hasta operación estable.

En un CDT como FUTCO (MVPs + entrega a TIC), TRL te ayuda a:

- decidir qué se puede pilotear, qué debe madurar y qué ya puede ir a producción

- evitar que un “prototipo bonito” se trate como sistema institucional

- medir avance con evidencias, no con percepciones

TRL aplicado a productos de software (versión práctica)

Aquí va una adaptación clara para software universitario:

- TRL 1–2 (Idea / concepto): problema definido, hipótesis, usuario objetivo.

  - Evidencia: ficha del problema, alcance, criterios de éxito.

- TRL 3 (Prueba de concepto – PoC): algo mínimo demuestra que se puede (técnicamente).

  - Evidencia: demo técnica, spike, prueba de integración básica.

- TRL 4 (Prototipo en laboratorio): prototipo funcional en ambiente controlado (DEV).

  - Evidencia: prototipo navegable, flujo principal, datos de prueba.

- TRL 5 (Validación en entorno relevante): funciona en QA/UAT con datos representativos.

  - Evidencia: plan de pruebas, pruebas funcionales, hallazgos y correcciones.

- TRL 6 (Piloto): piloto con usuarios reales en UAT/PRE o grupo controlado.

  - Evidencia: UAT aprobado + métricas básicas + plan de soporte/hypercare.

- TRL 7 (Operación inicial): en producción pero con monitoreo cercano (go-live controlado).

  - Evidencia: despliegue productivo + monitoreo/logs + incidencias controladas.

- TRL 8 (Producción estable): operación estable, documentación completa y soporte formal.

  - Evidencia: runbook, manuales, SLA/soporte, baja tasa de fallos.

- TRL 9 (Escalado / institucionalizado): replicable, escalable, mejora continua, gobierno completo.

  - Evidencia: métricas sostenidas, capacity planning, hardening continuo, auditoría.

Regla rápida para ubicar tus MVPs

- “Solo demo” → TRL 3–4

- “Probado en QA/UAT” → TRL 5

- “Piloto con usuarios reales” → TRL 6

- “Ya está en producción” → TRL 7+

Cómo usar TRL en el portafolio del CDT (muy simple)

Para cada producto, define:

- TRL actual

- TRL objetivo (ej. 6 si es piloto; 7 si va a producción)

- Brecha de evidencias (qué falta para subir 1 nivel)

- Responsable (PO área + líder técnico + TIC si aplica)

“Tarjeta TRL” (formato 1 página por producto)

- Nombre del producto

- Área dueña / PO

- TRL actual / TRL objetivo

- Evidencias disponibles (links)

- Riesgos principales

- Próximo gate para subir TRL (y fecha)

Si me dices 2 o 3 productos que ya tienen (nombre + si está en uso real o solo demo), te los clasifico en TRL y te digo exactamente qué evidencia les falta para subir al siguiente nivel.

combinalas

Listo: te dejo un modelo combinado que une:

- TRL = qué tan listo está cada producto (madurez tecnológica del producto)

- Madurez del CDT = qué tan madura está la “fábrica” (procesos, calidad, operación, gobierno)

La idea clave: un producto puede estar alto en TRL, pero si el CDT está inmaduro en QA/Release/Operación, igual es riesgoso pasarlo a producción. Y al revés: un CDT muy maduro puede llevar productos a TRL altos más rápido.

1) Modelo combinado “2 ejes”

Eje A: TRL del producto (3 a 9, práctico para software)

- TRL 3–4: PoC / prototipo (DEV, laboratorio)

- TRL 5: validado en QA/UAT (entorno relevante)

- TRL 6: piloto con usuarios reales controlados

- TRL 7: go-live controlado (producción inicial)

- TRL 8: producción estable

- TRL 9: escalado / institucionalizado

Eje B: Madurez operativa del CDT (1 a 5)

- M1 Inicial: depende de personas

- M2 Repetible: hay rutina (SDLC básico)

- M3 Definido: estándares + gates + plantillas

- M4 Gestionado: métricas/SLOs + control de capacidad

- M5 Optimizado: automatización + mejora continua por datos

2) Regla de decisión combinada (muy útil)

Para subir TRL, necesitas “piso” de madurez CDT.

| TRL objetivo del producto | ¿Qué significa? | Madurez mínima del CDT | Gate mínimo (evidencia obligatoria) |
| --- | --- | --- | --- |
| TRL 4 | prototipo funcional (DEV) | M2 | backlog + demo + guía “cómo correr” |
| TRL 5 | validado en QA/UAT | M3 | DoR/DoD + plan de pruebas + evidencia UAT |
| TRL 6 | piloto real controlado | M3–M4 | release package + runbook L1 + monitoreo básico |
| TRL 7 | producción inicial | M4 | Gate de producción + rollback + observabilidad mínima |
| TRL 8 | producción estable | M4 | SLOs básicos + baja tasa de defectos + soporte formal |
| TRL 9 | escalado institucional | M5 | capacity planning + hardening continuo + auditoría y mejora |

Atajo mental:

- UAT (TRL 5) pide estándares (M3)

- Producción (TRL 7+) pide gestión con métricas (M4)

- Escala (TRL 9) pide optimización (M5)

3) “Pasaporte” único por producto (1 página)

Para cada MVP del CDT, llena esto:

A. TRL actual / TRL objetivo
B. Madurez CDT requerida (Mínimo)
C. Evidencias (links / anexos)

- Requerimientos (ficha MVP + criterios)

- Diseño mínimo (prototipo/UML esencial)

- Pruebas (plan + evidencia)

- Release package (manuales + scripts + config)

- Runbook L1 + rollback

- Métricas (si TRL 7+)

D. Riesgos y brechas (qué falta para subir 1 TRL)

4) Cómo “combinar” en el gobierno (semáforo)

Define un semáforo simple para decisiones:

- 🟢 OK para avanzar: TRL objetivo alcanzable y CDT cumple madurez mínima

- 🟡 Avanza con condiciones: TRL sube, pero falta 1–2 evidencias críticas (se ponen como tasks obligatorias del sprint)

- 🔴 No avanza: TRL pide capacidades que el CDT no tiene (ej. quiere producción sin gate, sin rollback, sin monitoreo)

5) Ejemplo rápido aplicado (típico CDT)

- Un MVP “listo para piloto” (TRL 6) pero sin runbook/rollback/monitoreo → en realidad se queda en TRL 5 hasta cerrar esos gates.

- Un producto con buen desarrollo pero sin priorización/estándares/plantillas → el CDT sigue en M2, por eso el lead time se dispara.

Si quieres, dime los 3–5 productos que ya tienen (nombre + si está en uso real o solo demo), y te los devuelvo en una tablita con: TRL actual, TRL objetivo, madurez mínima requerida y brechas exactas para subir al siguiente nivel.

L

SOlo habla del TRL

Perfecto: hablemos solo del TRL aplicado a productos de software del CDT FUTCO.

TRL (Technology Readiness Levels) para software

El TRL mide qué tan listo está un producto para pasar de idea → piloto → producción estable, con evidencias en cada nivel.

TRL 1–9 (adaptado a software, con evidencias)

TRL 1 – Principios básicos

- Problema identificado, necesidad clara.

- Evidencia: nota de problema / oportunidad.

TRL 2 – Concepto formulado

- Concepto de solución definido (qué hará y para quién).

- Evidencia: ficha MVP con alcance y criterios de éxito.

TRL 3 – Prueba de concepto (PoC)

- Se demuestra que la idea funciona técnicamente (aunque sea parcial).

- Evidencia: demo técnica o integración mínima, resultados de prueba.

TRL 4 – Prototipo en laboratorio (DEV)

- Prototipo funcional en ambiente controlado (local/DEV).

- Evidencia: prototipo navegable/funcional + guía para correrlo + repositorio.

TRL 5 – Validación en entorno relevante (QA/UAT)

- Funciona con escenarios y datos similares a los reales.

- Evidencia: plan de pruebas + ejecución + hallazgos corregidos + acta UAT (o validación del área).

TRL 6 – Demostración/Piloto controlado

- Se usa con usuarios reales, en piloto limitado (grupo pequeño/área específica).

- Evidencia: piloto ejecutado + métricas básicas + soporte/hypercare planificado.

TRL 7 – Operación inicial en producción

- Go-live controlado en producción (con monitoreo cercano).

- Evidencia: despliegue productivo + monitoreo/logs + plan de rollback + incidencias controladas.

TRL 8 – Producción estable

- Operación estable, documentación completa, soporte formal.

- Evidencia: runbook + manuales + baja tasa de incidentes + procesos de soporte activos.

TRL 9 – Escalado e institucionalización

- Se replica/escala, con mejoras continuas y gobierno sólido.

- Evidencia: capacidad para aumentar usuarios/volumen sin degradación + métricas sostenidas + hardening continuo.

Regla rápida para clasificar un producto

- Solo demo interna → TRL 3–4

- Probado y aceptado por el área (UAT) → TRL 5

- Piloto real limitado → TRL 6

- Ya está en producción → TRL 7+

- Producción estable y soportada → TRL 8

- Escala y es replicable → TRL 9

Si me das el estado de un producto (¿solo demo, UAT, piloto, producción?), te digo el TRL exacto y qué evidencia faltaría para subir al siguiente nivel.

Como garantizar la calidad

Para garantizar la calidad en el CDT (con estudiantes rotando) necesitas que la calidad sea un sistema, no “revisión al final”. Funciona si la aseguras en 3 capas: estándares, controles (gates) y evidencia medible.

1) Estándares mínimos (lo que todos deben cumplir)

- Definition of Ready (DoR): una historia entra a sprint solo si tiene criterios de aceptación claros, datos de prueba mínimos y alcance “NO incluye”.

- Definition of Done (DoD) única del CDT: una historia “terminada” debe tener:

  - PR revisado

  - pruebas mínimas (unitarias y/o funcionales según aplique)

  - manejo de errores + logs

  - README/guía de despliegue actualizada

  - evidencia de validación (demo/UAT)

2) Controles que evitan que “pase basura” (quality gates)

Gate 1 – Antes de integrar (por PR)

- Code review obligatorio (1 revisor mínimo)

- Lint/format y build OK

- Tests pasan

- Sin credenciales en el código

Gate 2 – Antes de UAT

- Pruebas funcionales básicas ejecutadas

- Casos borde revisados

- Checklist de UX mínimo (errores, validaciones, mensajes)

Gate 3 – Antes de pasar a producción / a TIC

- UAT aprobado por el área (acta o evidencia)

- Plan de rollback

- Runbook L1 (qué hacer si falla)

- Versionado y paquete de release

3) Pruebas “correctas” (sin volverse pesado)

- Pirámide simple:

  - Unitarias para lógica

  - Integración para APIs/BD

  - End-to-end solo para flujos críticos

- Regresión mínima: lista de 5–10 pruebas críticas que se corren en cada release.

4) Automatización (lo que más sube calidad con menos esfuerzo)

- Pipeline básico en cada PR: lint + tests + build

- Reporte automático de cobertura (aunque sea básico)

- Análisis estático (reglas de calidad y complejidad) si es posible

5) Organización para calidad con estudiantes rotando

- Template de repos (“FUTCO-way”) para que todos programen igual.

- Buddy system + rol “monitor” (estudiante avanzado) para reducir errores.

- Base de conocimiento (wiki) con patrones, decisiones y “cómo se hace acá”.

6) Métricas que te dicen si de verdad mejoró

- % entregas que pasan gate a la primera

- defectos encontrados en UAT / en producción

- retrabajo por sprint

- tiempo a primer PR aceptado (onboarding)

- lead time (solicitud → primera entrega)

Checklist rápido de calidad (para usar desde ya)

- DoR y DoD activos

- PR obligatorio + revisión

- Tests mínimos + evidencia

- UAT con aprobación del área

- Release package + runbook + rollback

Si me dices qué tipo de productos hacen más (apps web, integraciones, formularios) y el stack (Python/Node/Java, etc.), te adapto el DoD + checklists a tu realidad (por tipo de solución) para que quede como estándar oficial del CDT.

Se cargó un archivo

Para garantizar la calidad en el CDT (con estudiantes rotando) te conviene montar un sistema de “calidad por diseño + evidencias + gates”, apoyándote en lo que ya tienes documentado (análisis, diseño, desarrollo, testing y entrega a TIC).

1) Calidad por diseño (prevención)

Controles mínimos obligatorios antes de programar:

- Requisitos con criterios de aceptación y alcance claro (esto ya lo respalda tu procedimiento de análisis: entrevistas, documentación y verificación con el cliente).

230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…

- Diseño trazable (diagramas/decisiones) para evitar retrabajo y “desarrollos improvisados”.

230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…

- Estándares técnicos definidos por el Líder Técnico (patrones, seguridad mínima, datos e integraciones), tal como planteas en el comité técnico/arquitectura.

Modelo de Gobierno (1)

2) Calidad por evidencia (detección)

Evidencias que deben existir en cada entrega (sin excepción):

- Plan de pruebas + resultados (tu procedimiento de testing lo exige explícitamente).

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- Pruebas unitarias ejecutadas y documentadas.

230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…

- Validación/UAT del área (acta o evidencia formal de aceptación). En tu deck esto aparece como condición del “gate” y del paquete mínimo.

Modelo de Gobierno (1)

3) Calidad por “Gate” (contención)

Aquí ya tienes la mejor pieza del modelo: el Gate de release a producción (checklist) donde decide TI + Líder Técnico + PO del área.

Modelo de Gobierno (1)

Para que funcione de verdad, ese gate debe bloquear el paso a TIC/producción si falta algo del checklist (ej.: accesos, secretos, respaldos/rollback, monitoreo básico, runbook, UAT).

Modelo de Gobierno (1)

Y debe amarrarse a tu procedimiento de entregas a TIC, que incluye acta de entrega/aceptación y validaciones desde TIC.

230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…

4) Métricas de calidad (mejora continua)

Para controlar calidad sin burocracia, usa 4–6 KPIs como los que ya propones:

- % entregas que pasan el gate a la primera

- Defectos en producción vs entregas (escape de defectos)

- Lead time / cycle time

- Tiempo de onboarding hasta el primer cambio aceptado

Modelo de Gobierno (1)

5) Ajustes urgentes en tu PPT (para que quede “presentable”)

- Elimina el texto tipo chat: “Pensó durante 15s” (aparece tal cual en la diapositiva y resta seriedad).

Modelo de Gobierno (1)

- Unifica términos a español (ej.: “stack”, “bugfix”, “feature”, “gate”) y deja un glosario pequeño si necesitas mantener alguno. (En tu deck aparecen varios de estos).

Modelo de Gobierno (1)

Si quieres, en el siguiente paso te dejo un “Checklist de Calidad CDT” de 1 página (lista lista para pegar en el PPT y también para usar como formato operativo del Gate).

Fuentes

revisa el material y organizalo

Ya lo revisé y lo organicé en una versión más limpia y presentable, eliminando texto tipo chat (“Pensó durante…”) y reestructurando el contenido en un flujo lógico (contexto → AS-IS → brechas → modelo operativo → gobierno → calidad → escalabilidad → TRL → KPIs → roadmap).

Aquí tienes la presentación reorganizada:

Modelo_de_Gobierno_Organizado_CDT_FUTCO.pptx

Si quieres, también puedo mantener tu estilo original (tipografías/tamaños) o agregar logos/portada institucional de FUTCO si me los compartes.

puedes ayudarme a identificar fortalezas y oportunidades de mejora

puedes ayudarme a identificar fortalezas y oportunidades de mejora del CDT

Sí. Con base en cómo está operando hoy el CDT (equipo estudiantil rotativo, líder técnico, desarrollo de MVPs para áreas, y procesos SDLC ya definidos), estas son fortalezas y oportunidades de mejora más relevantes:

Fortalezas del CDT

- Ya existe un ciclo de vida de desarrollo formal (análisis → diseño → desarrollo → pruebas → entrega). Eso da orden y repetibilidad.

- Cultura de entrega: han logrado sacar MVPs para áreas reales (capacidad demostrada de “hacer que pase”).

- Rol de liderazgo técnico claro (punto de referencia para decisiones, calidad y continuidad).

- Puente con TIC: existe un mecanismo de entrega/transferencia (clave para que el software no quede “huérfano”).

- Práctica formativa con impacto: el CDT es un entorno real de aprendizaje (valor académico e institucional).

Oportunidades de mejora (las que más impactan tiempos, calidad y escalabilidad)

1) Reducir curva de aprendizaje (rotación)

- Crear Semillero previo obligatorio (gate de entrada) + onboarding estándar (10 días).

- FUTCO-way: repositorio plantilla, convenciones, ejemplos, checklist de PR y guía “cómo se trabaja aquí”.

- Base de conocimiento (wiki) con “cómo correr”, “cómo desplegar”, decisiones técnicas y patrones.

2) Bajar tiempos de desarrollo

- Implementar Definition of Ready (DoR): historias solo entran a sprint si tienen criterios de aceptación y datos de prueba mínimos.

- Historias más pequeñas y límite de WIP (menos multitarea, más flujo).

- QA dentro del sprint (evitar que testing sea “otra fase al final”).

3) Asegurar calidad de forma sistemática

- Code review obligatorio (PR con checklist).

- Definition of Done (DoD) única del CDT (pruebas mínimas, logs, manejo de errores, README, evidencia UAT).

- Pipelines automáticos (lint + tests + build) para que la calidad no dependa solo del líder técnico.

4) Garantizar escalabilidad y paso a producción

- Estándar de requisitos no funcionales (NFR): usuarios, rendimiento, crecimiento de datos, disponibilidad.

- Observabilidad mínima: logs consistentes + métricas básicas para releases.

- Gate de release con rollback + runbook L1 (si esto no existe, producción se vuelve riesgosa).

5) Fortalecer gobierno (para evitar “caos de solicitudes”)

- Gestión de demanda y priorización (comité quincenal) con criterios simples: valor/urgencia/esfuerzo/riesgo.

- Catálogo de servicios del CDT (qué hace y qué no hace).

- TRL por producto: saber si cada MVP está en PoC, UAT, piloto o producción, y qué falta para subir de nivel.

6) Continuidad y ownership del producto

- Definir quién es el dueño funcional (PO del área) y quién es el responsable técnico por producto.

- Hypercare post entrega (1–2 semanas) y transferencia formal a TIC/soporte.

Quick wins (2–4 semanas)

- DoR + DoD + checklist PR

- Repositorio plantilla (FUTCO-way)

- Semillero previo (cohorte corta)

- Gate mínimo de entrega (UAT + rollback + runbook L1)

Si me dices cuántos productos activos tienen hoy y en qué estado están (demo / UAT / piloto / producción), te devuelvo una matriz rápida: producto → TRL actual → riesgos → acciones concretas y así priorizamos mejoras sin inventar burocracia.

como vender la idea a las gerencia, vicerrectoaria, etc

Para “vender” el CDT a gerencia/vicerrectoría, lo que funciona es hablar en valor institucional + control de riesgos + resultados medibles, no en tecnología. Aquí tienes un guion y un paquete de argumentos listos.

1) Mensaje central (en 20 segundos)

“El CDT convierte necesidades internas en soluciones digitales rápidas y seguras, mientras forma talento. No es un ‘taller de estudiantes’: es una fábrica de MVPs con gobierno, calidad y transferencia a TI para operación estable.”

2) Beneficios que más les importan (en su idioma)

A) Impacto institucional (resultados)

- Agiliza procesos de áreas: menos tiempos de respuesta, menos tareas manuales, más trazabilidad.

- Aumenta productividad del personal: automatizaciones y herramientas internas.

- Mejora servicio al estudiante (si aplica): sistemas que reducen filas, errores y reprocesos.

B) Gestión y control (riesgo)

- Gobernanza: priorización transparente, backlog único, decisiones con responsables.

- Calidad: gates de entrega, pruebas, UAT y evidencias.

- Continuidad: transición formal a TI (producción) y runbooks.

C) Formación (valor académico)

- Practicantes llegan a su práctica con semillero previo, estándares y trabajo en equipo real.

- Alinea el programa de Ingeniería con necesidades reales de la Universidad (“aprender haciendo”).

3) Lo que más les preocupa (y cómo lo neutralizas)

Objeción 1: “Eso es riesgoso, son estudiantes.”
Respuesta: “Por eso el CDT opera con gates: semillero previo, estándares, pruebas y TI controla producción.”

Objeción 2: “Se nos va a volver un caos de solicitudes.”
Respuesta: “Se crea un comité quincenal de demanda, con criterios de priorización y catálogo de servicios.”

Objeción 3: “¿Quién responde si algo falla?”
Respuesta: “Se define ownership: PO del área + responsable técnico. Además, hay hypercare y traspaso a TI.”

Objeción 4: “¿Cuánto cuesta?”
Respuesta: “Es un modelo de alto impacto con bajo CAPEX: se apalanca en práctica académica + herramientas existentes, y se mide retorno por horas ahorradas y reducción de reprocesos.”

4) Propuesta de “Oferta” (lo que aprueban)

Pídeles aprobar 4 cosas, muy concretas:

- Formalización del CDT (misión, alcance, roles, relación con TI).

- Modelo de Gobierno (comités, decisiones, priorización).

- Modelo Operativo (pipeline y gates: DoR/DoD, UAT, release, runbook).

- Plan 90 días con entregables y KPIs.

5) Plan 90 días (muy vendible)

Semana 1–2: estandarización (FUTCO-way, plantillas, DoD/DoR, semillero).
Semana 3–6: 2 MVPs con ciclo completo + entrega formal a TIC.
Semana 7–12: primer piloto controlado + métricas + reporte ejecutivo.

KPIs que entienden:

- tiempo solicitud→primer MVP

- % entregas aceptadas a la primera

- defectos post entrega

- horas ahorradas en procesos (áreas)

- satisfacción del área (1–5)

6) Guion para reunión (10–12 minutos)

- Problema actual (1 min): hay necesidades digitales, TI está ocupado con operación, y los MVPs dependen de esfuerzo puntual.

- Solución (2 min): CDT como fábrica de MVPs con gobierno y transferencia a TI.

- Cómo controlamos el riesgo (2 min): semillero + gates + TI opera producción.

- Qué entregamos (2 min): catálogo de servicios, pipeline, 2 MVPs priorizados.

- Plan 90 días + KPIs (2 min).

- Qué pedimos hoy (1 min): aprobación del modelo + patrocinio + enlace TI + comité de demanda.

7) “One-pager” (para enviar por correo)

Si quieres, te lo redacto en 1 página con:

- propósito

- beneficios

- modelo de control

- plan 90 días

- KPIs

- decisiones solicitadas

Dime: ¿la gerencia/vicerrectoría valora más impacto académico, eficiencia administrativa, o transformación digital? Con eso te ajusto el pitch a lo que más les “mueve la aguja”.

Desde lo academico, como impacta el curriculo, los procesos de investigacion, los semilleros, los grupos de investigacion, la innovacion

Desde lo académico, el CDT puede convertirse en un “laboratorio vivo” que conecta currículo, investigación, semilleros y innovación con problemas reales de la Universidad y del entorno. Así impacta, de forma concreta:

1) Impacto en el currículo (formación por competencias)

A) Aprendizaje auténtico (no solo teoría)

- Los estudiantes trabajan con casos reales, usuarios reales y restricciones reales (tiempo, calidad, datos).

- Se fortalece la competencia de ingeniería completa: requisitos → diseño → desarrollo → pruebas → entrega → soporte.

B) Trayecto formativo con progresión

Puedes mapear el CDT como una ruta:

- Semillero previo (fundamentos + estándares + mini-proyecto)

- Proyecto de aula (módulos específicos del CDT)

- Práctica (participación en MVPs reales)

- Trabajo de grado (evolución, escalabilidad, analítica, seguridad, IA, etc.)

C) Desarrollo de competencias “empleabilidad”

- Git, trabajo ágil, documentación, calidad, comunicación con stakeholders, presentación de resultados.

- Portafolio real con evidencia (más potente que “proyectos de clase”).

2) Impacto en procesos de investigación (investigación aplicada)

El CDT habilita investigación con datos y escenarios reales:

- Líneas aplicadas: ingeniería de software, calidad, DevOps, UX, ciberseguridad, analítica, IA aplicada.

- Diseños de investigación posibles:

  - Estudios cuasi-experimentales (ej. “semillero previo vs sin semillero”: tiempo a primer PR, defectos, retrabajo)

  - Estudios de caso (implementación de gobierno/arquitectura y efectos)

  - Investigación-acción (mejora continua del CDT basada en evidencia)

Productos académicos derivables:

- artículos, ponencias, posters, capítulos de libro

- instrumentos: rúbricas, modelos de madurez, guías metodológicas

- repositorios de buenas prácticas (open educational resources)

3) Impacto en semilleros (formación investigativa con entrega tangible)

El CDT se convierte en el “campo de práctica” del semillero:

- Semilleros pueden asumir retos investigables: rendimiento, calidad, seguridad, usabilidad, accesibilidad, deuda técnica.

- Cada cohorte produce:

  - 1 prototipo o módulo

  - 1 informe técnico con método (métricas + resultados)

  - 1 producto académico (poster/ponencia corta)

Esto eleva el semillero de “taller” a semillero con producción científica y tecnológica.

4) Impacto en grupos de investigación (mayor productividad y transferencia)

Para los grupos, el CDT aporta algo crítico: proyectos con transferencia.

- Los grupos pueden estructurar el CDT como:

  - línea de I+D+i (desarrollo tecnológico)

  - banco de problemas (backlog de la universidad/sector)

  - plataforma de experimentación (métricas, evaluación de métodos, herramientas)

Resultados típicos para acreditación/medición:

- productos tecnológicos (software validado/pilotos)

- apropiación social (soluciones aplicadas en la institución)

- formación de talento (dirección de estudiantes, semilleristas)

- alianzas con sector externo (si se extiende)

5) Impacto en innovación (el CDT como motor de I+D+i)

Innovación interna

- Automatizaciones y sistemas que mejoran procesos universitarios.

- Cultura de “resolver con tecnología” con trazabilidad y priorización.

Innovación externa (si se decide)

- Prototipos para empresas/entidades locales (prácticas, consultoría, extensión).

- Pre-incubación: de MVP institucional a producto/servicio transferible.

Gestión de portafolio de innovación

- Cada iniciativa puede gestionarse con TRL:

  - prototipo (TRL 3–4)

  - UAT/piloto (TRL 5–6)

  - producción (TRL 7+)

6) Qué debe aprobar la Vicerrectoría (para que el impacto académico sea real)

- CDT como componente curricular (ruta: semillero → proyecto de aula → práctica → grado)

- Política de proyectos del CDT (tipos, criterios, evidencias, roles)

- Vinculación formal a grupos/semilleros (líneas, productos y metas)

- Modelo de evaluación (rúbricas, KPIs académicos y técnicos)

7) Indicadores académicos (para mostrar valor a la dirección)

- % estudiantes que completan semillero y entran al CDT

- tiempo a “primer aporte útil” (primer PR / primer entregable validado)

- número de proyectos de aula conectados al CDT

- productos de investigación derivados (ponencias, posters, artículos)

- proyectos con transferencia/uso real en la Universidad

- satisfacción de áreas usuarias y estudiantes

Si quieres, te armo un marco de 1–2 páginas para Vicerrectoría con:

- cómo se integra al currículo por semestre

- cómo se articula con semilleros y grupos

- cómo se mide (indicadores)

- qué decisiones institucionales se requieren

Me ayudas agenerar este diagrama de contexto

Imagen creada•Diagrama de contexto FUTCO

Compartir

Se cargó un archivo

Sí. Desde lo académico, el CDT puede convertirse en un laboratorio vivo que conecta formación, investigación y transferencia. Organizo el impacto por frentes (con ideas “vendibles” para Vicerrectoría/Gerencia):

1) Currículo

- Aprendizaje basado en proyectos reales (PBL/ABP): los cursos dejan de ser “tareas” y se vuelven incrementos sobre productos del CDT (requisitos → diseño → desarrollo → pruebas → entrega).

- Ruta formativa progresiva: Semillero previo → proyecto(s) de aula → práctica → opción de grado/Capstone (evolución y escalabilidad de un MVP).

- Competencias de egreso fortalecidas: trabajo colaborativo, gestión ágil, documentación, calidad, seguridad básica, comunicación con usuarios y entrega con evidencias.

Modelo de Gobierno (1)

2) Procesos de investigación

- Investigación aplicada con evidencia: el CDT permite estudios de caso, investigación-acción y medición de mejoras (tiempo, calidad, retrabajo, adopción).

- Líneas investigables “naturales” del CDT: ingeniería de software, calidad, UX, seguridad, DevOps, analítica/IA aplicada.

- Producción académica derivable: ponencias/posters, artículos, instrumentos (rúbricas, modelo de madurez, guías), repositorios de buenas prácticas.

Modelo de Gobierno (1)

3) Semilleros

- Semillero como “filtro y acelerador”: formación previa obligatoria para entrar al CDT, reduciendo curva de aprendizaje y elevando estándar.

- Entregables por cohorte: mini-producto + informe técnico (método y métricas) + producto de divulgación (poster/ponencia corta).

Modelo de Gobierno (1)

4) Grupos de investigación

- Transferencia real: los grupos ganan un “campo” donde la investigación termina en artefactos/activos digitales usados por la institución.

- Banco de problemas + portafolio: el CDT alimenta proyectos alineados a líneas del grupo y al plan institucional, y deja trazabilidad de resultados.

Modelo de Gobierno (1)

5) Innovación

- Portafolio I+D+i: del reto → MVP → piloto → escalamiento (usando TRL como lenguaje común de madurez).

- Innovación interna y extensión: soluciones para procesos institucionales y, si se decide, prototipos con aliados externos (proyección social/sector).

Modelo de Gobierno (1)

Indicadores académicos “duros” para mostrar valor

- % estudiantes que pasan semillero y entran al CDT

- tiempo a “primer aporte útil”

- proyectos de aula conectados al CDT

- MVPs en uso real (y áreas impactadas)

- productos académicos (ponencias/artículos/posters)

- satisfacción de áreas usuarias y estudiantes

Modelo de Gobierno (1)

Si me dices qué asignaturas del programa quieres conectar primero (por semestre) y qué tipo de productos hace más el CDT (apps web, integraciones, automatizaciones), te armo un mapa currículo→CDT (1 página) con: curso, rol del estudiante, entregable, evidencia y evaluación.

Fuentes

Se cargó un archivo

Se cargó un archivo

Estoy armando la presentacion de Propuesta de Modelo Operativo para presentar institucionalmente

Aquí tienes un diagnóstico listo para usar en tu presentación institucional (fortalezas + oportunidades) y un guion para “vender” la idea a Gerencia/Vicerrectoría, aterrizado a lo que ya tienes en tus archivos.

1) Fortalezas del CDT (lo que ya es valioso y debes proteger)

- Puente académico–institucional: el CDT conecta formación y necesidades reales, entregando productos con estándar de TI Institucional.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Capacidad probada de entrega (MVPs) a diferentes áreas (impacto real, no “ejercicios”).

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Procesos ya definidos: existe un ciclo formal de desarrollo y un mecanismo de entrega/transferencia a TIC (eso es oro para escalar).

Modelo de Gobierno (1)

- Ahorro y cobertura: reducción de costos y atención de necesidades internas (innovación/proyección/investigación) como fábrica de soluciones.

Modelo de Gobierno (1)

2) Oportunidades de mejora (las brechas que justifican el modelo)

Estas brechas están explícitas y son exactamente las que “venden” la propuesta:

- Curva de aprendizaje alta y rotación (riesgo estructural de continuidad).

Modelo de Gobierno (1)

- Tiempos variables y calidad inconsistente entre cohortes/equipos.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Escalabilidad no garantizada de los MVP (pasar de MVP a producto institucional).

Modelo de Gobierno (1)

- Falta de instrumentos de gobierno (priorización, gates, KPIs, portafolio).

Modelo de Gobierno (1)

- Vacíos típicos por rotación estudiantil: intake y priorización, onboarding/playbooks, configuración (Git/review), pruebas más allá de unitarias, releases por ambientes, soporte post-entrega.

Modelo de Gobierno (1)

3) Cómo venderlo a Gerencia / Vicerrectoría (mensaje ejecutivo)

Tu “historia” debe ser: riesgo → valor → plan corto → decisión (ask).

Gancho (30–40s)

“Hoy el CDT entrega valor, pero depende de personas más que de procesos. Con rotación estudiantil, el conocimiento se pierde y TI termina absorbiendo retrabajo. Necesitamos estandarizar para proteger continuidad, calidad y reputación institucional.”

Propuesta Modelo Operativo y Go…

3 pilares (lo que ellos quieren oír)

- Eficiencia operativa (más por menos): tiempos predecibles por intake/backlog/gates.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Blindaje institucional (calidad, seguridad, continuidad): evidencias, runbooks, gate a producción y transición limpia a TI.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Excelencia académica (diferenciación): el CDT se vuelve un “entorno real” con prácticas de industria (empleabilidad/acreditación). (Esto está alineado con el rol formativo que ya tienes en el contexto).

Propuesta Modelo Operativo y Go…

El “Ask” (decisiones concretas en 20s)

- Aprobar modelo de gobierno liviano (4 instancias) y regla TI opera / CDT construye.

Modelo de Gobierno (1)

- Autorizar 1 piloto de 90 días con el flujo end-to-end.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

4) Impacto académico (para comité académico y vicerrectoría)

- Currículo: integra ABP/PBL con proyectos reales, evidenciables y medibles (resultados de aprendizaje).

- Procesos de investigación: genera casos, datos y prototipos con TRL como lenguaje de madurez (más publicable/transferible).

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Semilleros: el “semillero CDT” se vuelve embudo formal (bootcamp + playbooks) y reduce la curva de aprendizaje.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Grupos de investigación e innovación: el portafolio del CDT permite ordenar iniciativas por impacto/TRL/KPIs y conectar con proyección social e innovación.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

5) Ajustes urgentes a tu deck actual (para que quede institucional)

- Hay láminas con placeholder/Lorem ipsum y elementos de “iconos editables” que conviene eliminar antes de presentar.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

Propuesta Modelo Operativo y Go…

- Unifica a AS-IS / TO-BE (evita “AC-IS/ACIS” duplicado) y deja el detalle técnico en notas/anexos.

Propuesta Modelo Operativo y Go…

Te dejé una versión ejecutiva ya organizada (lista para presentar)

La armé con estructura institucional, bullets cortos, diagrama de contexto incluido, TRL, gobierno liviano, roadmap 90 días y “decisiones solicitadas”.

Propuesta_Modelo_Operativo_Gobernanza_CDT_FUTCO_v2.pptx

Si quieres, en el siguiente paso te redacto también el speech de 7 minutos (texto exacto para decirlo) alineado slide por slide.

Articulación del CDT FUTCO

Un ecosistema académico–institucional integrado

🧩 El CDT como Puente Estratégico

El Centro de Desarrollo Tecnológico no opera de forma aislada.
Actúa como el vínculo estructural que conecta:

- La formación académica de la Facultad de Ingeniería

- Las necesidades reales de la organización

- Los procesos institucionales de TI

- La investigación aplicada y la innovación

Es el punto donde formación, tecnología y valor institucional convergen.

🔗 Conexiones Clave del Ecosistema

🏢 Áreas Académicas y Administrativas

- El CDT opera como prestador de servicios digitales.

- Recibe solicitudes formales.

- Entrega soluciones tecnológicas con evidencia y validación.

🖥️ TI Institucional

- Define estándares técnicos y de seguridad.

- Recibe productos bajo un modelo de entrega controlado.

- Garantiza continuidad operativa y sostenibilidad tecnológica.

🔬 Investigación e Innovación

- Se articula con grupos de investigación.

- Permite aplicar conocimiento en contextos reales.

- Facilita la generación de productos con nivel de madurez (TRL).

🎓 Semillero de Talento

- Fuente estructurada de estudiantes formados bajo estándares “FUTCO-way”.

- Reduce la curva de aprendizaje.

- Garantiza continuidad y calidad en los proyectos.

🎯 Mensaje Clave para Cierre

El CDT no es solo un centro de prácticas.
Es una plataforma estratégica de articulación institucional, que integra formación, operación tecnológica e innovación aplicada.

Si quieres, puedo:

- Convertirlo en versión visual tipo infografía ejecutiva

- Agregar el diagrama de contexto institucional

- O dejarte el speech de 2 minutos para presentar esta diapositiva ante Vicerrectoría.