## Slide 1: Modelo Operativo y de Gobernanza del Centro de Desarrollo Tecnológico FUTCO, mediante un enfoque de Arquitectura Empresarial

## Slide 2: Contenido
Conceptos Previos
  Arquitectura Empresarial
  Gobierno de TI
  Integración del Gobierno de TI y la Arquitectura Empresarial
  TRL
Situación Actual del CDT FUTCO
Modelo Propuesto

## Slide 3: introduccion
Situación Actual (Artesanal) | Propuesta CDT Pro (Industrializado)
El conocimiento reside en la cabeza del líder. | El conocimiento reside en activos digitales y guías.
Calidad variable según el estudiante de turno. | Calidad estandarizada por procesos automatizados.
Entregas lentas por curva de aprendizaje alta. | Onboarding acelerado y flujos ágiles.
Riesgo de "software basura" o difícil de mantener. | Productos escalables y listos para TI institucional.
Para vender esta propuesta a la Vicerrectoría y a la Gerencia, el enfoque no debe ser técnico, sino estratégico y financiero. Ellos no necesitan saber qué es un Pull Request, necesitan saber cómo esto protege la reputación de la universidad, ahorra dinero y mejora la formación estudiantil.
Aquí tienes una estructura de "Pitch" o presentación ejecutiva para convencer a la alta dirección:
1. El Gancho: El Riesgo de la Informalidad Actual
Empieza exponiendo la realidad sin filtros, pero con profesionalismo.
  "Actualmente, el CDT funciona como una unidad de apoyo valiosa, pero con una dependencia crítica de personas y no de procesos. Si el Líder Técnico se va o los estudiantes rotan, el conocimiento se pierde. Esto genera productos de baja calidad que terminan siendo una carga para el área de TI institucional y una mala experiencia para el usuario final."
2. Los 3 Pilares de Valor (Lo que ellos quieren escuchar)
A. Eficiencia Operativa (Más por menos)
Argumento: "Con este modelo de gobierno, reducimos el tiempo de 'arranque' de un estudiante de meses a solo 10 días. Esto significa que la universidad recibe horas productivas de práctica casi desde el primer mes."
Beneficio: Maximización del recurso humano (estudiantes) y entrega de MVPs en tiempos predecibles.
B. Mitigación de Riesgos y Calidad (Blindaje institucional)
Argumento: "No estamos entregando código, estamos entregando soluciones alineadas a la Arquitectura Empresarial de la Universidad. Al implementar 'Gates de Calidad' y niveles de madurez (TRL), aseguramos que lo que sale del CDT no dañará los sistemas actuales de FUTCO."
Beneficio: Evitar costos de mantenimiento futuros y garantizar la seguridad de la información.
C. Excelencia Académica (Diferenciación del programa)
Argumento: "Estamos convirtiendo el centro de prácticas en una fábrica de software de clase mundial. El estudiante no solo programa; aprende metodologías ágiles, estándares de industria y gobernanza. Esto eleva el perfil de egreso de Ingeniería de Sistemas."
Beneficio: Mejora en indicadores de acreditación y empleabilidad.
3. Cuadro Comparativo (Para la Gerencia)
4. La Propuesta de Inversión (El "Ask")
No pidas permiso, presenta un plan de implementación por fases:
Fase 1 (Adopción): Estandarizar el "FUTCO-way" (plantillas y guías). Costo: Tiempo del equipo actual.
Fase 2 (Automatización): Implementar herramientas de revisión de código automáticas.
Fase 3 (Gobernanza): Formalizar los comités con Vicerrectoría para priorizar proyectos que realmente impacten el PDI (Plan de Desarrollo Institucional).
Tips para tu discurso:
Usa la palabra "Activo": No digas "hicimos una app", di "hemos desarrollado un activo digital para la institución".
Habla de "Sostenibilidad": Enfatiza que este modelo permite que el CDT siga funcionando sin importar quién entre o salga.
Menciona el ahorro: Es mucho más barato que el CDT haga un MVP bien hecho, a que la Universidad tenga que contratar una empresa externa porque lo que hicieron los estudiantes no funciona.
¿Te gustaría que te ayude a redactar un correo ejecutivo de 3 párrafos para enviarles junto con la presentación?

## Slide 4: Algunos Conceptos Previos

## Slide 5: Arquitectura Empresarial
Las Arquitecturas Empresariales (o Arquitectura Empresarial, Enterprise Architecture – EA) son una forma estructurada de describir y diseñar cómo funciona una organización y cómo debe evolucionar, alineando:
Estrategia y objetivos del negocio
Procesos (cómo se trabaja)
Información y datos (qué se usa y dónde vive)
Aplicaciones (qué sistemas soportan el trabajo)
Tecnología (infraestructura, redes, nube, seguridad)
¿Para qué sirve?
Alinear TI con la estrategia (que los sistemas soporten lo que la empresa quiere lograr).
Reducir duplicidades (apps repetidas, datos inconsistentes).
Mejorar la toma de decisiones (con un mapa claro de dependencias e impacto).
Planear la transformación digital (hojas de ruta, modernización, nube, integración).
Gestionar riesgos y cumplimiento (seguridad, continuidad, regulaciones).

## Slide 6: Gobierno de TI

## Slide 7: Como se integra
Gobierno de TI define quién decide, con qué reglas y con qué controles; la Arquitectura Empresarial define qué se debe construir y cómo debe encajar para cumplir la estrategia sin generar caos técnico.
Se “cruza” así: el Gobierno de TI define quién decide, con qué reglas y con qué controles; la Arquitectura Empresarial define qué se debe construir y cómo debe encajar para cumplir la estrategia sin generar caos técnico.
Cómo se integran en la práctica
1) La arquitectura se vuelve parte de las reglas del juego
Principios de arquitectura (ej.: “API first”, “dato maestro único”, “cloud por defecto”) → se convierten en políticas de TI.
Estándares (stack tecnológico, patrones de integración, seguridad) → se vuelven criterios obligatorios para proyectos y compras.
2) Se crea (o fortalece) un órgano de decisión
Comité de Arquitectura / Architecture Board (parte del modelo de gobierno):
  Aprueba excepciones
  Define estándares
  Resuelve conflictos entre áreas
  Cuida la coherencia del “mapa” tecnológico
  3) La arquitectura entra en los “gates” del ciclo de vida
  En los procesos típicos del gobierno (demanda, portafolio, cambios, SDLC), la EA mete puntos de control:
Gestión de demanda / portafolio: Usa el mapa de capacidades, brechas (AS-IS vs TO-BE) y el roadmap para priorizar iniciativas.
Aprobación de proyectos: Exige arquitectura de solución (integraciones, datos, seguridad, costos) antes de invertir fuerte.
Compras / proveedores: Evalúa propuestas contra arquitecturas de referencia y estándares (evita “cada proveedor trae su mundo”).
Gestión de cambios (CAB): Verifica impacto en componentes, dependencias, riesgos y compatibilidad con el target.
Operación (ITIL/servicios): La arquitectura define observabilidad, continuidad, seguridad y SLAs coherentes con la plataforma.
4) Se conectan con roles y responsabilidades (RACI)
Ejemplo típico:
CIO/CTO: define dirección y aprueba excepciones de alto impacto.
Arquitecto Empresarial: custodia TO-BE, estándares y roadmap.
Arquitecto de Solución: asegura que cada proyecto encaje.
Seguridad / Datos: validan controles y gobierno de datos.
PMO / Producto: gestionan portafolio y entregas alineadas.
5) Métricas de gobierno apoyadas por arquitectura
% de proyectos conformes con estándares
de excepciones y su costo/riesgo
Reutilización de APIs/componentes
Reducción de duplicidad de aplicaciones/datos
Deuda técnica y tiempo de entrega (time-to-market)
Si me dices qué marco estás usando (o quieres usar) para gobierno (COBIT, ITIL, ISO 38500) y el tipo de organización, te lo aterrizo en un mini “modelo operativo” con comités, artefactos mínimos y puntos de control.

## Slide 8: Situacion Actual del CDT FUTCO

## Slide 10: Lo que SÍ está cubierto hoy (AS-IS)
Procedimientos de Desarrollo:
Análisis de requerimientos (entrevistas, documentación en visión/SRC, casos de uso, historias, seguimiento en Trello y reuniones)
Diseño (prototipo no funcional, diagramas UML, documentación, validación y acta de aprobación)
Desarrollo (Scrum: backlog, sprints, dailys, revisión y retrospectiva; roles líder/equipo/coordinador)
Validación y verificación (plan de pruebas y foco en pruebas unitarias + revisión ortográfica/semántica)
Entrega a TIC (OTRS, manuales, código fuente, instalación/configuración, acta y checklist; TIC revisa y acepta)

## Slide 11: Lo que no esta cubierto hoy()
Estos procedimientos no documentan (o dejan implícito) lo más crítico para un centro con estudiantes rotando:
Gestión de demanda / intake y priorización (qué entra, qué no, quién decide, criterios, SLA por tipo de solicitud).
Gestión del conocimiento y onboarding (playbooks, “FUTCO-way”, plantillas, repos base, guías de arquitectura y estilo).
Gestión de configuración (Git/ramas, code review obligatorio, control de versiones, convenciones).
Calidad más allá de unitarias: pruebas funcionales, integración, seguridad, regresión, UAT formal, criterios de salida.
Gestión de ambientes y releases (DEV/QA/UAT/PROD, empaquetado, CI/CD, rollback, versionado).
Soporte y mantenimiento post-entrega (hypercare, bugs, niveles de atención, transferencia a TIC).
Arquitectura y seguridad como “gates” antes de pasar a TIC (checklist técnico mínimo).

## Slide 12: Como Escalamos los Productos
Producto/Niveles | Medición madurez digital ( TRL: Technology Readiness Level) |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Software internacinalización |  |  |  | X |  |  |  |  | 
Software proyecto de aula |  |  |  | X |  |  |  |  | 
Software empresarial |  |  |  | X |  |  |  |  | 
Software TecnoPro |  |  |  | X |  |  |  |  | 

## Slide 13: Fortalezas
Reduccion de Costos $$ en Desarrollo Tecnologico
Atiende Necesidades de las Areas INternas de la Compañía
Desarrollo de X Soluciones a diferentes areas como: Internacionalizacion, Investigaciones, Proyeccion Social, etc.
Procesos Definidos
Ya existe un ciclo de vida de desarrollo formal (análisis → diseño → desarrollo → pruebas → entrega). Eso da orden y repetibilidad.
Cultura de entrega: han logrado sacar MVPs para áreas reales (capacidad demostrada de “hacer que pase”).
Rol de liderazgo técnico claro (punto de referencia para decisiones, calidad y continuidad).
Puente con TIC: existe un mecanismo de entrega/transferencia (clave para que el software no quede “huérfano”).
Práctica formativa con impacto: el CDT es un entorno real de aprendizaje (valor académico e institucional).

## Slide 14: Oportunidades de Mejora
Curva de Aprendizaje (Alta)
Tiempos elevados de Desarrollo Tecnológico
Rotación del Personal
Calidad del Producto Final
No se garantiza la Escalabilidad de los MVP desarrollados
Ausecia de Instrumentos de Seguimiento y Control a Nivel de Gobierno
Oportunidades de mejora (las que más impactan tiempos, calidad y escalabilidad)
1) Reducir curva de aprendizaje (rotación)
Crear Semillero previo obligatorio (gate de entrada) + onboarding estándar (10 días).
FUTCO-way: repositorio plantilla, convenciones, ejemplos, checklist de PR y guía “cómo se trabaja aquí”.
Base de conocimiento (wiki) con “cómo correr”, “cómo desplegar”, decisiones técnicas y patrones.
2) Bajar tiempos de desarrollo
Implementar Definition of Ready (DoR): historias solo entran a sprint si tienen criterios de aceptación y datos de prueba mínimos.
Historias más pequeñas y límite de WIP (menos multitarea, más flujo).
QA dentro del sprint (evitar que testing sea “otra fase al final”).
3) Asegurar calidad de forma sistemática
Code review obligatorio (PR con checklist).
Definition of Done (DoD) única del CDT (pruebas mínimas, logs, manejo de errores, README, evidencia UAT).
Pipelines automáticos (lint + tests + build) para que la calidad no dependa solo del líder técnico.
4) Garantizar escalabilidad y paso a producción
Estándar de requisitos no funcionales (NFR): usuarios, rendimiento, crecimiento de datos, disponibilidad.
Observabilidad mínima: logs consistentes + métricas básicas para releases.
Gate de release con rollback + runbook L1 (si esto no existe, producción se vuelve riesgosa).
5) Fortalecer gobierno (para evitar “caos de solicitudes”)
Gestión de demanda y priorización (comité quincenal) con criterios simples: valor/urgencia/esfuerzo/riesgo.
Catálogo de servicios del CDT (qué hace y qué no hace).
TRL por producto: saber si cada MVP está en PoC, UAT, piloto o producción, y qué falta para subir de nivel.
6) Continuidad y ownership del producto
Definir quién es el dueño funcional (PO del área) y quién es el responsable técnico por producto.
Hypercare post entrega (1–2 semanas) y transferencia formal a TIC/soporte.
Quick wins (2–4 semanas)
DoR + DoD + checklist PR
Repositorio plantilla (FUTCO-way)
Semillero previo (cohorte corta)
Gate mínimo de entrega (UAT + rollback + runbook L1)
Si me dices cuántos productos activos tienen hoy y en qué estado están (demo / UAT / piloto / producción), te devuelvo una matriz rápida: producto → TRL actual → riesgos → acciones concretas y así priorizamos mejoras sin inventar burocracia.

## Slide 15: Modelo Propuesto

## Slide 16: Modelo de Operacion
Aquí tienes un Modelo de Operaciones (Operating Model) v1.0 para el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) – FUTCO, diseñado específicamente para estudiantes en rotación, con foco en reducir curva de aprendizaje, mejorar tiempos y elevar calidad sin volverlo burocrático.
Modelo de Operaciones CDT FUTCO (v1.0)
1) Propósito y alcance
Propósito: entregar soluciones digitales (MVP e iteraciones) a áreas de la universidad con velocidad + calidad + trazabilidad, formando estudiantes en un entorno real.
Alcance CDT (Build):
Descubrimiento ligero (problema, alcance MVP, criterios de éxito)
Diseño (UI rápida, modelo de datos, arquitectura de solución)
Desarrollo, pruebas, documentación
Entrega a UAT y preparación de paso a producción
Fuera del alcance CDT (Run – TI Institucional):
Operación productiva, mesa de ayuda, continuidad, backups, cuentas, redes/infra
Monitoreo productivo y gestión de incidentes (con apoyo del CDT en hypercare)
Regla: TI opera / CDT construye. La producción es “territorio TI”.
2) Estructura organizacional mínima (para rotación estudiantil)
Roles núcleo (estables):
Sponsor/Director TI (o Vicerrectoría): priorización macro, recursos, política.
Coordinador CDT (operativo): portafolio, relación con áreas, gobierno.
Líder Técnico CDT (Tech Lead): estándares, revisiones, arquitectura, calidad.
Roles por iniciativa (por proyecto):
Product Owner (PO) del área: define necesidad, valida entregables, hace UAT.
Líder funcional (SME): usuario experto, aclara reglas del proceso.
Equipo estudiantil: devs (y si aplica: UX, datos).
QA/Tester (puede ser rol rotativo con guía): pruebas y evidencia.
DevOps/Plataforma (TI o CDT según madurez): CI/CD y despliegues no-prod.
Clave para calidad: Tech Lead + PO deben ser estables; lo rotativo son estudiantes.
3) Gobierno liviano (rituales y decisiones)
3.1 Comités (cortos)
Comité de Demanda Digital (quincenal, 30 min)
  Decide: qué entra / qué se prioriza
  Participan: Coordinador CDT, Director TI, representantes de áreas
Comité Técnico de Arquitectura (semanal, 20 min)
  Decide: stack, integraciones, datos, seguridad mínima, excepciones
  Participan: Tech Lead CDT + referente TI + (seguridad/datos si existe)
Gate de salida a producción (por release, checklist)
  Decide: listo/no listo para productivo
  3.2 Criterios de priorización (simple)
Valor (impacto) 1–5
Urgencia 1–5
Esfuerzo 1–5 (estimado por Tech Lead)
Riesgo/Complejidad 1–5 Score sugerido: (Valor + Urgencia) – (Esfuerzo + Riesgo)
4) Proceso end-to-end (pipeline operativo)
Etapa 0 — Intake (1 página)
Entrada: solicitud del área Salida: “Ficha MVP” aprobada para Discovery
Etapa 1 — Discovery (3–5 días)
Entender problema, usuarios, reglas, restricciones
Definir MVP y criterios de éxito Salida: backlog inicial + alcance MVP
Etapa 2 — Diseño ligero (2–5 días)
Mockups rápidos / flujo
Modelo de datos mínimo
Contrato de APIs/integraciones Salida: “Diseño de solución 2–4 páginas” (estándar CDT)
Etapa 3 — Delivery (sprints de 1–2 semanas)
Desarrollo por historias pequeñas
PR obligatorio + revisión Tech Lead
Pruebas mínimas + evidencias Salida: demo funcional + build candidato
Etapa 4 — UAT y ajuste (1 semana típica)
PO del área valida con checklist
Cierre de hallazgos críticos Salida: acta breve de aceptación UAT
Etapa 5 — Release / Paso a Producción
Gate de salida + runbook mínimo + notas de versión
Despliegue productivo lo ejecuta TI (con apoyo CDT) Salida: release en PROD + hypercare
Etapa 6 — Hypercare (1–2 semanas)
Seguimiento diario corto
Corrección rápida de incidentes Salida: cierre de hypercare + traspaso a operación TI
5) Estándares para reducir curva de aprendizaje
5.1 “FUTCO-way” (base común)
Plantilla de repositorio (backend/frontend) con estructura definida
Convenciones: nombres, arquitectura interna, manejo de errores, logging
Guías: “cómo correr local”, “cómo desplegar a QA”, “cómo hacer PR”
Catálogo de componentes reutilizables: auth, roles, layouts, APIs base
5.2 Política de Git (mínima)
Rama principal protegida
PR obligatorio + 1 revisor (Tech Lead o monitor)
Checklist de PR: estilo, pruebas, seguridad básica, documentación
6) Calidad y seguridad (gates mínimos)
Definition of Done (DoD) del CDT (obligatoria)
Funcionalidad completa según historia + criterios de aceptación
PR revisado
Pruebas mínimas (unitarias o API) y casos borde
Logs + manejo de errores
README actualizado
Evidencia de UAT (capturas o acta breve)
Sin secretos en código (variables de entorno)
Gate para producción (TI + CDT)
Checklist seguridad básica (roles/permisos, control acceso)
Backups/rollback definidos
Monitoreo básico (logs, disponibilidad)
Runbook mínimo L1 (qué hacer si falla)
7) Modelo de rotación estudiantil (para continuidad)
Onboarding estándar (2 semanas):
Semana 1: stack + repos + flujo Git + tareas guiadas
Semana 2: bugfix real + feature pequeño + demo
Estructura recomendada por cohorte:
1 Tech Lead (estable)
1 Monitor/Dev semi-senior (estudiante avanzado, por semestre)
4–8 estudiantes rotando
Buddy system: cada nuevo estudiante emparejado con alguien con 1 ciclo previo.
Base de conocimiento CDT (obligatoria):
Wiki/Notion/Confluence con: estándares, tutoriales, “cómo desplegar”, runbooks
8) Catálogo de servicios CDT (qué ofrece oficialmente)
Desarrollo de MVP
Evolución/mejoras de MVP existentes
Automatizaciones internas (formularios, flujos, reportes)
Integraciones (sujetas a arquitectura TI)
Prototipado UX básico
Analítica ligera (dashboards simples) — si aplica
Cada servicio tiene: tiempos típicos, entregables y condiciones (UAT, datos, acceso).
9) KPIs de operación (pocos, útiles)
Lead Time: solicitud → primera entrega
Cycle Time: inicio dev → listo para UAT
Defect escape: bugs en PROD / total entregas
% entregas que pasan gate a la primera
Tiempo de onboarding (hasta primer PR aceptado)
Satisfacción del área (1–5 al cierre)
10) Entregables estándar por proyecto (paquete mínimo)
Ficha MVP (1 pág.)
Diseño de solución (2–4 págs.)
Backlog en herramienta (historias + criterios)
Evidencia de pruebas + UAT
Notas de versión
Runbook L1 (operación básica)
Anexos listos para usar (plantillas)
A) Ficha MVP (1 página)
Área solicitante / PO
Problema y objetivo
Usuarios y alcance MVP
Fuera de alcance
Criterios de éxito (3–5)
Restricciones (datos, accesos, tiempo)
Prioridad (score)
Fecha objetivo demo / UAT
B) Checklist Gate Producción (resumen)
Accesos/roles revisados
Variables/secretos OK
Backups/rollback definido
Logs/monitoreo básico
Runbook L1 disponible
Evidencia UAT firmada
Aprobación TI + Tech Lead
C) RACI mínimo (por proyecto)
PO Área: A (aprueba) en alcance/UAT
Coordinador CDT: A en priorización operativa
Tech Lead CDT: A en estándares/calidad
Estudiantes: R (ejecutan) dev/pruebas
TI: A en producción/operación

## Slide 17: Modelo de Gobierno
Pensó durante 15s
Perfecto. Entonces te propongo un Modelo de Gobierno “base” (asumiendo que no existe CAB formal ni un gobierno ya definido). Está pensado para FUTCO: TI institucional + CDT con estudiantes rotando, con foco en priorización clara, tiempos más cortos y calidad controlada.
Modelo de Gobierno CDT – FUTCO (Baseline)
1) Objetivo del gobierno
Asegurar que el CDT entregue soluciones (MVP e iteraciones) con:
Prioridades claras (qué se hace primero y por qué)
Estándares mínimos (cómo se construye)
Control de calidad y seguridad (cuándo puede pasar a producción)
Continuidad operativa (quién mantiene y cómo se soporta)
2) Estructura de gobierno (4 instancias, cero burocracia)
A. Steering Digital (Mensual – 45 min)
Decide: prioridades estratégicas, conflictos entre áreas, capacidad del CDT. Participan: Dirección/Académico (o delegado), Director TI, Coordinación CDT, 2–3 líderes de área. Salida: top prioridades del mes + decisiones de desbloqueo.
B. Comité de Demanda CDT (Quincenal – 30 min)
Decide: qué solicitudes entran, orden del backlog, alcance de MVP (mínimo viable). Participan: Coordinador CDT, Líder Técnico CDT, POs (dueños del proceso) de áreas solicitantes, Enlace TI. Salida: backlog priorizado + fecha de demo por iniciativa.
C. Comité Técnico / Arquitectura (Semanal – 20 min)
Decide: stack, patrones, integraciones, datos, seguridad mínima, excepciones. Participan: Líder Técnico CDT + referente TI (y seguridad/datos si existe). Salida: “OK técnico” para iniciar + registro de excepciones (si aplica).
D. Gate de Release a Producción (Por entrega – checklist)
Decide: listo / no listo para producción. Participan: TI (dueño de prod), Líder Técnico CDT, PO del área (UAT). Salida: acta corta de aprobación + plan de despliegue + rollback + hypercare.
Si no existe CAB: este Gate cumple el rol de “mini CAB” solo para lo que va a producción.
3) Roles y responsabilidades (mínimos y claros)
Director TI (A en Producción): seguridad, operación, despliegues, continuidad.
Coordinador CDT (A en Portafolio): intake, priorización, relación con áreas, reportes.
Líder Técnico CDT (A en Estándares): arquitectura, calidad, mentoría, revisión PR.
PO del área (A en UAT): define necesidad, valida criterios, acepta entrega.
Equipo CDT (R): estudiantes (dev/qa/ux) ejecutan bajo estándar.
Enlace TI (R/C): accesos, ambientes, integración, observabilidad básica.
Regla de oro: TI es dueño de “Run/Prod”, CDT dueño de “Build/Dev”.
4) Matriz de decisiones (quién decide qué)
Qué se hace / prioridad → Comité Demanda (y Steering si hay conflicto)
Alcance del MVP → PO del área + Coordinación CDT (con límite de capacidad)
Cómo se construye (arquitectura/stack) → Comité Técnico
Paso a producción → TI + Gate Release
Excepciones a estándares → Comité Técnico (con fecha de caducidad)
5) Procesos de gobierno (pipeline operativo)
5.1 Intake (entrada de solicitudes)
Formato 1 página obligatorio:
Problema, objetivo, usuarios
Alcance MVP y “no alcance”
Datos requeridos / dependencias
PO responsable
Urgencia y valor esperado
5.2 Priorización (cada 2 semanas)
Criterio simple:
Valor (1–5) + Urgencia (1–5) – Esfuerzo (1–5) – Riesgo (1–5) Salida: backlog priorizado + compromiso de demo.
5.3 Delivery (sprints 1–2 semanas)
Tablero visible (Trello/Jira/Sheets)
Demo semanal o quincenal
PR obligatorio + revisión
5.4 UAT (validación del área)
Checklist de aceptación + evidencias (capturas / acta breve).
5.5 Release (paso a producción)
Gate con checklist mínimo:
UAT aprobado
Seguridad básica (roles/permisos, secretos fuera del código)
Logs y manejo de errores
Plan rollback
Runbook L1
Ventana de despliegue definida
5.6 Hypercare (1–2 semanas)
Seguimiento corto (diario 10 min o 2–3 veces por semana). Cierre con traspaso a TI.
6) Estándares mínimos (lo que baja la curva de aprendizaje)
Definition of Done (DoD) CDT
Para decir “terminado”:
PR revisado
Pruebas mínimas (unitarias o API) + casos borde
Manejo de errores + logging
README (cómo correr y desplegar)
Evidencia UAT
Sin credenciales en repositorio
Plantilla técnica (“FUTCO-way”)
Template de repositorio + estructura estándar
Convenciones de nombres, capas, validaciones
Guía rápida de onboarding (1–2 semanas)
7) Artefactos obligatorios (ligeros)
Catálogo de servicios del CDT (qué hace y qué no hace)
Backlog único (con estado y prioridades)
Estándares/guías (stack, patrones, seguridad básica)
Registro de excepciones (motivo + dueño + fecha de expiración)
Checklists: UAT + Release + Runbook L1
8) KPIs de gobierno (los 5 que realmente sirven)
Lead time: solicitud → primera entrega
Cycle time: inicio dev → listo para UAT
% releases que pasan Gate a la primera
Defectos en producción por release
Tiempo de onboarding: hasta primer PR aceptado
Reporte: 1 slide quincenal del CDT para Dirección/TI.
9) Implementación rápida (4 semanas)
Semana 1: roles + instancias + formatos (Ficha MVP, DoD, Gate)
Semana 2: tablero único + template repos + política PR
Semana 3: primer proyecto ya bajo estándar + comité técnico semanal
Semana 4: primer release con Gate + hypercare + medición KPIs
Si quieres, te dejo listo el paquete “presentable” en formato documento:
Carta de Gobierno CDT (2–3 páginas)
RACI completo
Plantillas: Ficha MVP, Acta UAT, Checklist Release, Runbook L1
Agenda tipo para cada comité
Y lo hago con nombres y cargos genéricos (sin depender de que exista CAB).

## Slide 18: Arquitectura EMpresarial
Listo. Te propongo una Arquitectura Empresarial (EA) del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) – FUTCO en versión “usable”: capas, componentes, integraciones con TI institucional y estándares para bajar curva de aprendizaje y subir calidad.
Arquitectura Empresarial del CDT – FUTCO (v1.0)
0) Propósito de la EA del CDT
Asegurar que el CDT funcione como una fábrica de producto (MVP → iteraciones) con:
Onboarding rápido de estudiantes (rotación)
Entrega predecible (tiempos)
Calidad y seguridad mínimas consistentes
Transición limpia a operación TI (cuando pase a producción)
1) Principios de arquitectura (reglas no negociables)
TI opera / CDT construye (producción es de TI).
Estándares por defecto (templates + “FUTCO-way”).
Automatización primero (CI/CD, pruebas, lint, despliegues no-prod).
Seguridad integrada (SSO/IAM, secretos fuera del código, mínimos controles).
Documentar lo esencial (runbook L1 + README + decisiones técnicas).
Reutilización (componentes y patrones compartidos).
2) Arquitectura de Negocio del CDT
2.1 Capacidades (capability map)
Gobierno y Portafolio
Gestión de demanda e intake
Priorización y roadmap
Gestión de riesgos y calidad
Gestión de conocimiento (base CDT)
Entrega
Discovery ligero (MVP)
Diseño UX básico
Desarrollo
Pruebas (QA + UAT)
Release + hypercare
Mantenimiento evolutivo (post-MVP)
Plataforma de desarrollo
Gestión de repositorios
CI/CD
Gestión de artefactos/releases
Observabilidad (logs/monitoreo)
Gestión de accesos y secretos
2.2 Cadena de valor (value stream) CDT
Solicitud → Ficha MVP → Diseño ligero → Sprint(s) → UAT → Gate Release → PROD (TI) → Hypercare → Operación TI
3) Arquitectura de Información (Datos)
3.1 Objetos de información “core”
Solicitud / Ficha MVP (problema, alcance, PO, criterios éxito)
Backlog (épicas, historias, criterios aceptación)
Decisiones de arquitectura (ADR)
Evidencias de pruebas/UAT
Versiones / Releases
Runbooks (L1–L2)
Métricas (lead time, defectos, throughput)
3.2 Gobierno de datos (mínimo)
Clasificación de datos (público / interno / sensible)
Reglas: no datos sensibles en entornos no autorizados; enmascaramiento si aplica
Dueño del dato: el PO del área y TI valida producción
4) Arquitectura de Aplicaciones (plataforma del CDT)
Piensa el CDT como un “producto interno” que necesita su toolchain estándar:
4.1 Aplicaciones esenciales (TO-BE)
Gestión de trabajo: Jira / Trello / Azure Boards (o Sheets como mínimo)
Control de versiones: GitHub / GitLab
CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI / Azure DevOps
Repositorio de artefactos: Packages / Nexus / Artifacts (opcional al inicio)
Documentación / conocimiento: Wiki / Notion / Confluence
Gestión de incidencias/soporte (cuando pase a TI): ITSM (GLPI/Jira Service, etc.)
Observabilidad: logs centralizados + monitoreo (mínimo en QA/PROD)
4.2 Integraciones clave con TI institucional
SSO/IAM (ideal): LDAP/AD/Google Workspace → para apps internas
Correo / notificaciones institucionales
ITSM (si existe): traspaso a soporte TI + tickets
Infra/Redes: DNS, certificados, firewalls/WAF si aplica
Backups y políticas de continuidad en producción (TI)
5) Arquitectura Tecnológica (Infraestructura y ambientes)
5.1 Ambientes estándar
DEV (local + contenedores)
QA (pruebas técnicas/funcionales)
UAT (validación con el área)
PROD (operado por TI)
5.2 Plataforma recomendada (neutral)
Contenedores Docker (para homogeneidad)
Despliegue: servidor institucional / VM / Kubernetes (si existe) / PaaS
Gestión de configuración por variables de entorno
Secret manager (aunque sea básico): nunca credenciales en repositorio
6) Arquitectura de Integración (cómo se conectan los MVP)
Define 3 patrones permitidos (para no improvisar):
API REST (estándar base)
Eventos/Mensajería (si ya existe plataforma)
Integración por BD (solo excepcional y controlada)
Contrato mínimo de API: versionado + autenticación + manejo de errores + logs.
7) Arquitectura de Seguridad (mínimos obligatorios)
Autenticación: SSO cuando sea posible; si no, OAuth2/JWT con roles
Autorización: RBAC (roles por perfil)
Secretos: vault/secret manager (o variables protegidas CI)
Registro/Auditoría: logs de acceso y acciones clave
Dependencias: escaneo básico (SCA) si CI lo permite
Checklist Gate a producción: UAT + rollback + permisos + monitoreo
8) “FUTCO-way”: Arquitecturas de referencia (para acelerar estudiantes)
Para bajar curva de aprendizaje, el CDT debe tener 2–3 “blueprints” listos:
A) Web App institucional típica
Frontend (SPA) → API Backend → DB
Auth + Roles + Logs + Pruebas mínimas + CI/CD
B) Servicio/API de integración
API → Validaciones → Persistencia → Integración con sistema institucional
versionado + contratos + observabilidad
C) App de formularios/flujo
UI simple → reglas → aprobaciones → reportes
trazabilidad + permisos
Cada blueprint con: template repo, estructura de carpetas, ejemplo de endpoints, pruebas base y guía de despliegue.
9) Vista en capas (diagrama simple)
Usuarios (Áreas / Estudiantes / TI) │ Canales (Web / Móvil / Formularios / APIs) │ Servicios CDT (MVPs + iteraciones + integraciones) │ Plataforma CDT (Backlog + Git + CI/CD + Docs + QA + Observabilidad) │ Datos (modelos, reglas, evidencias, métricas) │ Infra (DEV/QA/UAT/PROD) + Seguridad (SSO, secretos, backups) │ TI Institucional (operación PROD + soporte + continuidad)
10) Roadmap de adopción (rápido)
0–30 días
Definir toolchain mínimo (tablero + git + docs)
Crear templates “FUTCO-way”
DoD + Gate Release (checklists)
31–60 días
CI básico (lint + pruebas + build)
Ambientes QA/UAT estandarizados
ADR + runbook L1 obligatorio
61–90 días
Observabilidad mínima centralizada
SSO/IAM integrado (si está disponible)
Catálogo de servicios CDT + métricas y reporte quincenal
Si quieres, te lo dejo ya como documento formal para aprobación (con secciones “AS-IS / TO-BE”, catálogo de estándares, diagramas y matriz de integraciones). Y, si hoy no tienen herramientas, también te puedo proponer una versión “mínima viable” usando solo Google Workspace + GitHub como arranque.

## Slide 19: Como reducir la curva de aprendizaje
Para bajar la curva de aprendizaje en el CDT (con estudiantes rotando) necesitas convertir lo “tácito” (lo que hoy sabe el líder técnico) en estándares + plantillas + rutina guiada. Ustedes ya trabajan con Scrum (backlog, sprints, dailys, revisión y retrospectiva), así que se puede montar encima sin cambiarlo todo.
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
10 palancas que funcionan (y son ligeras)
1) “FUTCO-way” (1 kit único para todos)
Un paquete estándar con:
Template de repositorio (estructura de carpetas, capas, ejemplos)
Convenciones (nombres, estilo, logging, errores)
Guía “cómo correr local / QA”
Checklist de PR y Definition of Done Esto alinea el trabajo del equipo que hoy ejecuta tareas por sprint.
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
2) Onboarding de 10 días (con resultado medible)
Objetivo: que cada estudiante haga su primer PR real rápido.
D1–D2: entorno, repo, flujo Git, correr el proyecto
D3–D5: bug pequeño + pruebas mínimas
Semana 2: feature pequeña + demo Métrica: tiempo a primer PR aceptado.
3) Buddy system obligatorio (reduce errores y bloqueos)
Cada nuevo estudiante emparejado con uno “semi-senior” (monitor) para:
revisar PR
explicar arquitectura y patrones
evitar retrabajo
4) “Primer sprint de aterrizaje” (historias tipo entrenamiento)
Antes de tocar un MVP grande:
3–5 historias pequeñas de la plataforma base (auth, CRUD, validaciones, UI simple) Así el aprendizaje se hace “haciendo”.
5) Base de conocimiento viva (Wiki/Notion)
No más onboarding “de memoria”. Debe tener:
cómo se levantan proyectos
decisiones técnicas (ADR)
ejemplos de SRS/UML y prototipos (para conectar con su fase de análisis/diseño)
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
6) Automatizar feedback (CI básico)
La curva baja cuando el estudiante recibe feedback inmediato:
lint/format
tests
build Hoy el procedimiento de testing se centra en pruebas unitarias y revisión de texto; súmale automatización para que el estudiante aprenda “por señales” del pipeline.
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
7) Definición de Done (DoD) única del CDT
Para decir “terminado”:
PR revisado
pruebas mínimas
README actualizado
evidencia UAT (si aplica)
sin secretos en código
8) Checklist de entrega a TIC “empaquetado”
Como ustedes entregan manual de usuario, manual técnico y código fuente, conviértanlo en un paquete estándar con plantilla y estructura fija.
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
Eso reduce dudas y correcciones al final.
9) Clínica técnica semanal (30 min)
Un espacio fijo para:
dudas comunes
patrones de la semana
“cómo se hace acá” Esto acelera mucho a los nuevos.
10) Roles estables (aunque roten estudiantes)
Mantén estables estos 2:
Líder técnico (estándares y revisión)
Coordinación CDT (calidad y entrega formal)
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
La estabilidad es lo que amortigua la rotación.
Plan rápido (30 días) para que se note
Semana 1: kit FUTCO-way + DoD + plantilla de entrega a TIC
Semana 2: onboarding 10 días + buddy system + primer sprint de aterrizaje
Semana 3: CI básico + checklist PR
Semana 4: medir: tiempo a primer PR, defectos por sprint, retrabajo en entrega
Si quieres, con base en tus 5 procedimientos, te armo dos anexos listos para pegar:
Guía de Onboarding CDT (10 días) y 2) DoD + Checklist de PR + Checklist de entrega a TIC (alineados a lo que ya tienen).

## Slide 20: Semillero de Formacion CDT FUTCO (Previo a la practica)
Semillero de Formación CDT (Previo a la práctica)
1) Propósito
Formar estudiantes antes de entrar a proyectos reales, de modo que ingresen con:
manejo del flujo Scrum (backlog/sprint/daily/review/retro)
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
habilidades de requerimientos (visión/SRC/SRS, casos de uso, historias)
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
diseño (UML + prototipo no funcional + acta de aprobación)
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
testing (plan de pruebas + unitarias + retroalimentación)
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
entrega formal a TIC (manuales + código + acta, OTRS)
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
2) Duración y formato (ligero y realista)
4 semanas (20–30 horas) o 6 semanas (40 horas)
2 sesiones por semana + 1 espacio de práctica guiada
metodología: micro-sprints y “aprender haciendo”
3) Malla del Semillero (por módulos)
Módulo 0 — Inducción CDT (1 sesión)
Cómo funciona el CDT, roles y responsabilidades (Líder, Equipo, Coordinador)
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
“Qué se espera de mí” (disciplina, comunicación, evidencia)
Módulo 1 — Requerimientos (1 semana)
entrevistas y registro (preguntas, actas, grabaciones)
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
documentos: Visión/SRC/SRS + casos de uso + historias
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
Producto: mini SRS + 5 historias de usuario bien escritas (con criterios de aceptación)
Módulo 2 — Diseño (1 semana)
UML básico + prototipo no funcional
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
trabajo en Trello + reuniones (calendario/actas)
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
Producto: diagrama UML + prototipo + acta de aprobación
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
Módulo 3 — Desarrollo con Scrum (1–2 semanas)
backlog, sprint planning, daily, review, retro
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
cómo estimar, dividir tareas y entregar incrementos
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
Producto: MVP pequeño funcionando (lo importante es el proceso, no el tamaño)
Módulo 4 — Testing y calidad (1 semana)
plan de pruebas con entradas/salidas y criterios de aceptación
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
pruebas unitarias documentadas + retroalimentación
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
Producto: plan de pruebas + evidencia de ejecución (cumple/no cumple)
Módulo 5 — Entrega a TIC (1 sesión + práctica)
paquete de entrega: manual usuario, manual técnico, código fuente
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
solicitud en OTRS + acta de entrega/aceptación
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
Producto: “Entrega simulada” completa (como si fuera real)
4) Gate de entrada al CDT (criterio de aprobación del Semillero)
Un estudiante solo entra a proyectos reales si cumple:
completó 1 ciclo completo (requerimientos→diseño→dev→test→entrega)
entregó evidencias mínimas (actas, documentos, plan de pruebas, manuales)
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
participó en al menos 1 sprint con dailys + review + retro
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
5) Operación del Semillero (para que sea sostenible)
Cohortes (cada 4–6 semanas)
Monitor estudiante avanzado (apoya PR/revisiones y desbloqueos)
Líder técnico valida estándares (calidad) y define ejercicios
Coordinador controla evidencias y certifica ingreso
6) Métricas que te muestran si bajó la curva
tiempo a “primer aporte útil” (primer entregable/PR aceptado)
retrabajo (entregables devueltos por calidad)
defectos encontrados en UAT/entrega a TIC
cumplimiento del sprint (historias terminadas vs comprometidas)

## Slide 21: Como disminuir los tiempos de desarrollo
Para disminuir los tiempos de desarrollo en el CDT (con rotación de estudiantes), el truco es atacar 3 fuentes de demora: retrabajo por requisitos, hándoffs entre fases, y trabajo manual repetitivo (pruebas/entrega). Tus procesos ya definen Scrum con sprints, dailys y backlog
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
; ahora toca “hacerlos más livianos y más automáticos”.
1) Reduce retrabajo desde Requerimientos (más velocidad = menos “rectificar”)
Hoy ustedes producen Visión/SRC/SRS/casos de uso/historias
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
y contemplan rectificación y retroalimentación
230-CDSOFT-02-001 PROCEDIMIENTO…
. Para bajar tiempos:
Definition of Ready (DoR) por historia: una historia entra a sprint solo si tiene criterios de aceptación, datos de prueba mínimos y alcance “NO incluye”. Esto reduce vueltas.
Timebox del análisis: máximo 1–2 sesiones de levantamiento + 24–48h para cerrar historias “lista para sprint” (si no, se parte el MVP).
MVP por rebanadas verticales (una funcionalidad completa de punta a punta por sprint), no por capas (primero todo diseño, luego todo código).
2) Acorta el ciclo Diseño→Dev (menos documentos nuevos, más plantillas)
Tu diseño pide prototipo y UML, con validación/aprobación
230-CDSOFT-02-002 PROCEDIMIENTO…
. Para acelerar sin romper el proceso:
Blueprints “FUTCO-way”: 2–3 arquitecturas de referencia (Web App, API, Formularios) + repos plantilla. Así el estudiante no inventa estructura cada vez.
UML mínimo viable: solo 1 diagrama “core” (clases o actividades) + prototipo; el resto solo si aporta al sprint.
Aprobación por lote pequeño: aprueba por módulo/historia, no todo el diseño completo antes de empezar.
3) Mete QA dentro del sprint (para que Testing no sea una fase “después”)
El procedimiento de testing está centrado en plan de pruebas + pruebas unitarias + retroalimentación
230-CDSOFT-02-004 PROCEDIMIENTO…
. Para reducir tiempos:
QA “shift-left”: el plan de pruebas se construye junto con criterios de aceptación (DoR) y se ejecuta durante el sprint, no al final.
Automatiza lo repetible: que las pruebas unitarias se ejecuten con cada cambio (pipeline). Si falla, no se integra.
Checklist de salida por historia: “no pasa a demo” si no tiene evidencia mínima (pruebas + criterios cumplidos).
4) Reduce el tiempo de entrega a TIC con empaquetado estándar
La entrega a TIC exige OTRS, manuales, código, configuración/servidores y acta
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
. Para acelerar:
Plantillas fijas (manual usuario, manual técnico, acta) + generación semi-automática (desde README + variables de entorno).
“Release package” por versión: carpeta estándar con scripts, BD, parametrización inicial (ya lo piden)
230-CDSOFT-02-005 PROCEDIMIENTO…
.
Pre-Gate técnico antes de enviar a TIC: si no cumple checklist, no se crea OTRS (evita idas y vueltas).
5) Controla WIP (para que Scrum realmente baje tiempos)
Como ya manejan backlog, planificación, dailys y retrospectiva
230-CDSOFT-02-003 PROCEDIMIENTO…
:
Límite de trabajo en progreso (WIP): máximo 1 tarea activa por dev (y 1 por QA). Menos multitarea = más velocidad.
Historias más pequeñas: si una historia no cabe en 2–3 días, se parte.
6) Usa el Semillero previo como “acelerador de productividad”
El semillero no es solo formación: es filtro y estandarización.
Entrada al CDT real solo si el estudiante ya completó 1 mini-ciclo (requerimientos→diseño→dev→test→entrega simulada), alineado a sus evidencias.
Quick wins (sin cambiar toda la operación)
En 2 semanas: DoR + WIP + plantillas de entrega a TIC.
En 30 días: repos plantilla + pipeline de pruebas unitarias + pre-gate técnico.
En 60–90 días: blueprints + UAT por sprint + release package por versión.
Si me dices qué stack usan (lenguaje/framework) y si tienen ambientes QA/UAT o solo local, te aterrizo esto a un “playbook” de 1 página con checklists exactos por etapa (DoR/DoD/Gate a TIC) para que lo apliquen desde el próximo sprint.

## Slide 22: Como garantizar la escalabilidad de los productos
Como garantizar la escalabilidad de los productos
Pensó durante 6s
Para garantizar la escalabilidad de los productos del CDT (y que no se “rompan” cuando crezca el uso, el volumen de datos o cambie el equipo), necesitas trabajar en 4 frentes a la vez: arquitectura, datos, operación y gobierno.
1) Arquitectura “escalable por diseño”
Definir NFR desde el inicio: usuarios concurrentes esperados, picos, tiempos máximos de respuesta, crecimiento de datos (esto se vuelve requisito, no “deseo”).
Servicios stateless cuando sea posible: lo que no guarda estado se escala más fácil (horizontal).
Modularidad: separar por dominios/módulos (y APIs claras). Evita “todo en un solo bloque”.
Patrones de integración controlados: API versionada, colas/eventos para procesos pesados (evita que todo sea síncrono).
Performance budget: límites por endpoint/pantalla (si se excede, no pasa el gate).
2) Datos: donde casi siempre se cae la escalabilidad
Modelo de datos sólido + reglas claras (quién es el “dato maestro”).
Índices y consultas optimizadas (medir queries lentas y corregirlas temprano).
Evitar “N+1” y joins innecesarios (típico problema en MVPs).
Caché para lecturas frecuentes (por ejemplo, catálogos, parámetros, listados).
Estrategia de crecimiento: particionado/archivado cuando el volumen aumente (aunque sea planificado, no necesariamente implementado ya).
3) Operación: escalabilidad sin observabilidad es suerte
Observabilidad mínima obligatoria:
  métricas (latencia, errores, throughput)
  logs estructurados
  trazas (si hay microservicios/integraciones)
SLO/SLI básicos: por ejemplo, “95% de peticiones < X ms” y “error rate < Y%”.
Pruebas de carga (mínimas y repetibles):
  smoke performance (rápida) por release
  stress test por versión mayor
CI/CD con pruebas automáticas: evita regresiones de rendimiento y calidad en cada cambio.
Estrategia de despliegue segura: blue/green o canary cuando aplique (reduce riesgo al escalar).
4) Gobierno y continuidad (clave en un CDT con estudiantes rotando)
Arquitecturas de referencia (blueprints): 2–3 patrones oficiales (Web App, API, Flujos/Formularios) con repos template.
Definition of Done + Gate a producción con sección específica de escalabilidad:
  evidencia de métricas básicas
  pruebas mínimas de rendimiento
  límites y paginación en listados
  manejo de errores y timeouts
Gestión de deuda técnica: reservar capacidad por sprint (ej. 10–20%) para refactor, performance, y hardening.
Ownership: cada producto debe tener dueño (PO área) + responsable técnico (líder/monitor) + runbook para TI.
Checklist corto de “Escalabilidad” (para tu Gate)
NFR definidos (usuarios/picos/latencia)
Paginación + filtros en listados grandes
Consultas críticas medidas y optimizadas
Logs + métricas mínimas activas
Prueba de carga básica ejecutada y registrada
Plan de crecimiento (qué haríamos si se duplica el uso)
Si me dices qué tipo de productos están haciendo más (formularios, apps web, integraciones, analítica) y dónde corren (servidor institucional / nube), te ajusto un estándar de escalabilidad por tipo de solución y un gate de 1 página para que quede oficial en el CDT.
y el nivel de madurez?
Modelo de madurez CDT
Responder ahora
1. **Niveles de madurez (0-5)**: Gobernanza, entrega, calidad, DevOps, arquitectura, seguridad, datos, observabilidad,

## Slide 23: TRL
TRL (Technology Readiness Levels) para software
TRL = Technology Readiness Level (Nivel de Madurez Tecnológica). Sirve para clasificar qué tan listo está un producto para usarse en el mundo real, desde idea hasta operación estable.
En un CDT como FUTCO (MVPs + entrega a TIC), TRL te ayuda a:
decidir qué se puede pilotear, qué debe madurar y qué ya puede ir a producción
evitar que un “prototipo bonito” se trate como sistema institucional
medir avance con evidencias, no con percepciones
TRL aplicado a productos de software (versión práctica)
Aquí va una adaptación clara para software universitario:
TRL 1–2 (Idea / concepto): problema definido, hipótesis, usuario objetivo.
  Evidencia: ficha del problema, alcance, criterios de éxito.
TRL 3 (Prueba de concepto – PoC): algo mínimo demuestra que se puede (técnicamente).
  Evidencia: demo técnica, spike, prueba de integración básica.
TRL 4 (Prototipo en laboratorio): prototipo funcional en ambiente controlado (DEV).
  Evidencia: prototipo navegable, flujo principal, datos de prueba.
TRL 5 (Validación en entorno relevante): funciona en QA/UAT con datos representativos.
  Evidencia: plan de pruebas, pruebas funcionales, hallazgos y correcciones.
TRL 6 (Piloto): piloto con usuarios reales en UAT/PRE o grupo controlado.
  Evidencia: UAT aprobado + métricas básicas + plan de soporte/hypercare.
TRL 7 (Operación inicial): en producción pero con monitoreo cercano (go-live controlado).
  Evidencia: despliegue productivo + monitoreo/logs + incidencias controladas.
TRL 8 (Producción estable): operación estable, documentación completa y soporte formal.
  Evidencia: runbook, manuales, SLA/soporte, baja tasa de fallos.
TRL 9 (Escalado / institucionalizado): replicable, escalable, mejora continua, gobierno completo.
  Evidencia: métricas sostenidas, capacity planning, hardening continuo, auditoría.
  Regla rápida para ubicar tus MVPs
“Solo demo” → TRL 3–4
“Probado en QA/UAT” → TRL 5
“Piloto con usuarios reales” → TRL 6
“Ya está en producción” → TRL 7+
Cómo usar TRL en el portafolio del CDT (muy simple)
Para cada producto, define:
TRL actual
TRL objetivo (ej. 6 si es piloto; 7 si va a producción)
Brecha de evidencias (qué falta para subir 1 nivel)
Responsable (PO área + líder técnico + TIC si aplica)
“Tarjeta TRL” (formato 1 página por producto)
Nombre del producto
Área dueña / PO
TRL actual / TRL objetivo
Evidencias disponibles (links)
Riesgos principales
Próximo gate para subir TRL (y fecha)
Si me dices 2 o 3 productos que ya tienen (nombre + si está en uso real o solo demo), te los clasifico en TRL y te digo exactamente qué evidencia les falta para subir al siguiente nivel.
El TRL mide qué tan listo está un producto para pasar de idea → piloto → producción estable, con evidencias en cada nivel.
TRL 1–9 (adaptado a software, con evidencias)
TRL 1 – Principios básicos
Problema identificado, necesidad clara.
Evidencia: nota de problema / oportunidad.
TRL 2 – Concepto formulado
Concepto de solución definido (qué hará y para quién).
Evidencia: ficha MVP con alcance y criterios de éxito.
TRL 3 – Prueba de concepto (PoC)
Se demuestra que la idea funciona técnicamente (aunque sea parcial).
Evidencia: demo técnica o integración mínima, resultados de prueba.
TRL 4 – Prototipo en laboratorio (DEV)
Prototipo funcional en ambiente controlado (local/DEV).
Evidencia: prototipo navegable/funcional + guía para correrlo + repositorio.
TRL 5 – Validación en entorno relevante (QA/UAT)
Funciona con escenarios y datos similares a los reales.
Evidencia: plan de pruebas + ejecución + hallazgos corregidos + acta UAT (o validación del área).
TRL 6 – Demostración/Piloto controlado
Se usa con usuarios reales, en piloto limitado (grupo pequeño/área específica).
Evidencia: piloto ejecutado + métricas básicas + soporte/hypercare planificado.
TRL 7 – Operación inicial en producción
Go-live controlado en producción (con monitoreo cercano).
Evidencia: despliegue productivo + monitoreo/logs + plan de rollback + incidencias controladas.
TRL 8 – Producción estable
Operación estable, documentación completa, soporte formal.
Evidencia: runbook + manuales + baja tasa de incidentes + procesos de soporte activos.
TRL 9 – Escalado e institucionalización
Se replica/escala, con mejoras continuas y gobierno sólido.
Evidencia: capacidad para aumentar usuarios/volumen sin degradación + métricas sostenidas + hardening continuo.
Regla rápida para clasificar un producto
Solo demo interna → TRL 3–4
Probado y aceptado por el área (UAT) → TRL 5
Piloto real limitado → TRL 6
Ya está en producción → TRL 7+
Producción estable y soportada → TRL 8
Escala y es replicable → TRL 9
Si me das el estado de un producto (¿solo demo, UAT, piloto, producción?), te digo el TRL exacto y qué evidencia faltaría para subir al siguiente nivel.

## Slide 24: Como garantizar la calidad
Para garantizar la calidad en el CDT (con estudiantes rotando), necesitas convertir la calidad en un sistema, no en “revisar al final”. Funciona muy bien con 5 piezas:
1) Estándares únicos (“así se trabaja aquí”)
Plantilla de repositorio + estructura de proyecto
Convenciones (nombres, capas, manejo de errores, logging)
Guías cortas: cómo correr local, cómo desplegar a QA/UAT, cómo hacer PR
Esto baja variabilidad entre equipos y reduce errores por curva de aprendizaje.
2) DoR y DoD (los 2 candados que más impactan)
Definition of Ready (DoR): una historia entra al sprint solo si tiene:
criterio de aceptación claro
datos/casos de prueba mínimos
alcance “NO incluye” (para evitar creep)
Definition of Done (DoD): una historia sale del sprint solo si:
PR revisado
pruebas mínimas pasan
manejo de errores + logs
README actualizado (cómo correr)
evidencia de validación (demo/UAT según aplique)
3) Calidad automatizada (para que no dependa del líder)
En cada PR:
lint/format (estilo)
tests (unitarias mínimo)
build (compila/ejecuta)
(si se puede) análisis estático + escaneo de dependencias
Si algo falla, no se integra. Esto ahorra muchísimo retrabajo.
4) Pruebas por capas (pirámide simple)
Unitarias (rápidas, muchas)
Integración (APIs/BD, menos)
Funcionales/UAT (escenarios reales, checklist)
Regresión mínima antes de release (5–10 casos críticos)
5) Gates de salida (calidad antes de entregar a TIC / producción)
Gate a entrega (checklist):
UAT aprobado (si aplica)
plan de rollback (aunque sea básico)
manual usuario + manual técnico + notas de versión
runbook L1 (qué hacer si falla)
sin credenciales en código y permisos revisados
Métricas mínimas (para controlar calidad de verdad)
% entregas que pasan gate a la primera
defectos en UAT / producción por release
retrabajo (historias reabiertas)
tiempo a primer PR aceptado (mide onboarding/calidad)
Si quieres, te dejo en 1 página: DoR + DoD + Checklist PR + Checklist Gate de entrega a TIC para que lo adopten desde el próximo sprint.

## Slide 25: Beneficios

## Slide 26: Impacto del CDT
Para “vender” el CDT a gerencia/vicerrectoría, lo que funciona es hablar en valor institucional + control de riesgos + resultados medibles, no en tecnología. Aquí tienes un guion y un paquete de argumentos listos.
1) Mensaje central (en 20 segundos)
“El CDT convierte necesidades internas en soluciones digitales rápidas y seguras, mientras forma talento. No es un ‘taller de estudiantes’: es una fábrica de MVPs con gobierno, calidad y transferencia a TI para operación estable.”
2) Beneficios que más les importan (en su idioma)
A) Impacto institucional (resultados)
Agiliza procesos de áreas: menos tiempos de respuesta, menos tareas manuales, más trazabilidad.
Aumenta productividad del personal: automatizaciones y herramientas internas.
Mejora servicio al estudiante (si aplica): sistemas que reducen filas, errores y reprocesos.
B) Gestión y control (riesgo)
Gobernanza: priorización transparente, backlog único, decisiones con responsables.
Calidad: gates de entrega, pruebas, UAT y evidencias.
Continuidad: transición formal a TI (producción) y runbooks.
C) Formación (valor académico)
Practicantes llegan a su práctica con semillero previo, estándares y trabajo en equipo real.
Alinea el programa de Ingeniería con necesidades reales de la Universidad (“aprender haciendo”).
3) Lo que más les preocupa (y cómo lo neutralizas)
Objeción 1: “Eso es riesgoso, son estudiantes.” Respuesta: “Por eso el CDT opera con gates: semillero previo, estándares, pruebas y TI controla producción.”
Objeción 2: “Se nos va a volver un caos de solicitudes.” Respuesta: “Se crea un comité quincenal de demanda, con criterios de priorización y catálogo de servicios.”
Objeción 3: “¿Quién responde si algo falla?” Respuesta: “Se define ownership: PO del área + responsable técnico. Además, hay hypercare y traspaso a TI.”
Objeción 4: “¿Cuánto cuesta?” Respuesta: “Es un modelo de alto impacto con bajo CAPEX: se apalanca en práctica académica + herramientas existentes, y se mide retorno por horas ahorradas y reducción de reprocesos.”
4) Propuesta de “Oferta” (lo que aprueban)
Pídeles aprobar 4 cosas, muy concretas:
Formalización del CDT (misión, alcance, roles, relación con TI).
Modelo de Gobierno (comités, decisiones, priorización).
Modelo Operativo (pipeline y gates: DoR/DoD, UAT, release, runbook).
Plan 90 días con entregables y KPIs.
5) Plan 90 días (muy vendible)
Semana 1–2: estandarización (FUTCO-way, plantillas, DoD/DoR, semillero). Semana 3–6: 2 MVPs con ciclo completo + entrega formal a TIC. Semana 7–12: primer piloto controlado + métricas + reporte ejecutivo.
KPIs que entienden:
tiempo solicitud→primer MVP
% entregas aceptadas a la primera
defectos post entrega
horas ahorradas en procesos (áreas)
satisfacción del área (1–5)
6) Guion para reunión (10–12 minutos)
Problema actual (1 min): hay necesidades digitales, TI está ocupado con operación, y los MVPs dependen de esfuerzo puntual.
Solución (2 min): CDT como fábrica de MVPs con gobierno y transferencia a TI.
Cómo controlamos el riesgo (2 min): semillero + gates + TI opera producción.
Qué entregamos (2 min): catálogo de servicios, pipeline, 2 MVPs priorizados.
Plan 90 días + KPIs (2 min).
Qué pedimos hoy (1 min): aprobación del modelo + patrocinio + enlace TI + comité de demanda.
7) “One-pager” (para enviar por correo)
Si quieres, te lo redacto en 1 página con:
propósito
beneficios
modelo de control
plan 90 días
KPIs
decisiones solicitadas
Dime: ¿la gerencia/vicerrectoría valora más impacto académico, eficiencia administrativa, o transformación digital? Con eso te ajusto el pitch a lo que más les “mueve la aguja”.

## Slide 27: Impacto Academico
Desde lo académico, el CDT puede convertirse en un “laboratorio vivo” que conecta currículo, investigación, semilleros y innovación con problemas reales de la Universidad y del entorno. Así impacta, de forma concreta:
1) Impacto en el currículo (formación por competencias)
A) Aprendizaje auténtico (no solo teoría)
Los estudiantes trabajan con casos reales, usuarios reales y restricciones reales (tiempo, calidad, datos).
Se fortalece la competencia de ingeniería completa: requisitos → diseño → desarrollo → pruebas → entrega → soporte.
B) Trayecto formativo con progresión
Puedes mapear el CDT como una ruta:
Semillero previo (fundamentos + estándares + mini-proyecto)
Proyecto de aula (módulos específicos del CDT)
Práctica (participación en MVPs reales)
Trabajo de grado (evolución, escalabilidad, analítica, seguridad, IA, etc.)
C) Desarrollo de competencias “empleabilidad”
Git, trabajo ágil, documentación, calidad, comunicación con stakeholders, presentación de resultados.
Portafolio real con evidencia (más potente que “proyectos de clase”).
2) Impacto en procesos de investigación (investigación aplicada)
El CDT habilita investigación con datos y escenarios reales:
Líneas aplicadas: ingeniería de software, calidad, DevOps, UX, ciberseguridad, analítica, IA aplicada.
Diseños de investigación posibles:
  Estudios cuasi-experimentales (ej. “semillero previo vs sin semillero”: tiempo a primer PR, defectos, retrabajo)
  Estudios de caso (implementación de gobierno/arquitectura y efectos)
  Investigación-acción (mejora continua del CDT basada en evidencia)
  Productos académicos derivables:
artículos, ponencias, posters, capítulos de libro
instrumentos: rúbricas, modelos de madurez, guías metodológicas
repositorios de buenas prácticas (open educational resources)
3) Impacto en semilleros (formación investigativa con entrega tangible)
El CDT se convierte en el “campo de práctica” del semillero:
Semilleros pueden asumir retos investigables: rendimiento, calidad, seguridad, usabilidad, accesibilidad, deuda técnica.
Cada cohorte produce:
  1 prototipo o módulo
  1 informe técnico con método (métricas + resultados)
  1 producto académico (poster/ponencia corta)
  Esto eleva el semillero de “taller” a semillero con producción científica y tecnológica.
  4) Impacto en grupos de investigación (mayor productividad y transferencia)
  Para los grupos, el CDT aporta algo crítico: proyectos con transferencia.
Los grupos pueden estructurar el CDT como:
  línea de I+D+i (desarrollo tecnológico)
  banco de problemas (backlog de la universidad/sector)
  plataforma de experimentación (métricas, evaluación de métodos, herramientas)
  Resultados típicos para acreditación/medición:
productos tecnológicos (software validado/pilotos)
apropiación social (soluciones aplicadas en la institución)
formación de talento (dirección de estudiantes, semilleristas)
alianzas con sector externo (si se extiende)
5) Impacto en innovación (el CDT como motor de I+D+i)
Innovación interna
Automatizaciones y sistemas que mejoran procesos universitarios.
Cultura de “resolver con tecnología” con trazabilidad y priorización.
Innovación externa (si se decide)
Prototipos para empresas/entidades locales (prácticas, consultoría, extensión).
Pre-incubación: de MVP institucional a producto/servicio transferible.
Gestión de portafolio de innovación
Cada iniciativa puede gestionarse con TRL:
  prototipo (TRL 3–4)
  UAT/piloto (TRL 5–6)
  producción (TRL 7+)
  6) Qué debe aprobar la Vicerrectoría (para que el impacto académico sea real)
CDT como componente curricular (ruta: semillero → proyecto de aula → práctica → grado)
Política de proyectos del CDT (tipos, criterios, evidencias, roles)
Vinculación formal a grupos/semilleros (líneas, productos y metas)
Modelo de evaluación (rúbricas, KPIs académicos y técnicos)
7) Indicadores académicos (para mostrar valor a la dirección)
% estudiantes que completan semillero y entran al CDT
tiempo a “primer aporte útil” (primer PR / primer entregable validado)
número de proyectos de aula conectados al CDT
productos de investigación derivados (ponencias, posters, artículos)
proyectos con transferencia/uso real en la Universidad
satisfacción de áreas usuarias y estudiantes
Si quieres, te armo un marco de 1–2 páginas para Vicerrectoría con:
cómo se integra al currículo por semestre
cómo se articula con semilleros y grupos
cómo se mide (indicadores)
qué decisiones institucionales se requieren